
灌云县2019年度农村公路养护项目

绩效评价报告

委  托 单 位：灌云县财政局
项目主管部门：灌云县交通运输局
评  价 机 构：江苏润华会计师事务所有限公司

二〇二〇年十一月

目  录

1

一、项目基本情况

1

（一）项目背景

2

（二）项目概况

2

（三）项目预算及资金使用情况

3

（四）项目管理情况

5

（五）利益相关方

5

二、项目绩效目标

5

（一）总体目标

5

（二）年度目标

6

三、评价实施情况

6

（一）评价原则

6

（二）评价依据

7

（三）评价对象及时段

7

（四）评价过程、方法及指标体系

10

四、评价结论与分析

10

（一）评价结论

10

（二）绩效分析

22

五、项目主要绩效

22

（一）农村公路得到有效保养，行车安全系数提高

22

（二）建立了良好的养管体系，管养质量稳步提升

23

（三）绿化覆盖面积提高，行车环境明显提升

23

六、项目存在的问题

23

（一）项目管理未得到有效执行

23

（二）资金管理办法不全面，项目台账资料缺失

24

（三）路政管理力度不够

24

（四）大型车辆对通村公路损坏严重

24

七、意见建议

24

（一）加强项目管理，提高监管职责

25

（二）细化专项资金管理办法，加强台账管理

25

（三）加强农村公路路政执法检查工作

25

（四）强化农村公路管护工作

25

八、其他需要说明的问题




摘 要

“公路养护”就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。公路建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化，以及人为的破坏和修建时遗留的某些缺陷，公路使用质量会逐渐降低。因此，公路建成通车后必须采取养护维修措施，并不断进行更新改善。公路养护必须及时修复损坏部分,否则将导致修复工程的投资加大,缩短公路的使用寿命，并给用路者造成损失。

灌云县交通运输局根据《灌云县农村公路养护管理暂行办法》等文件，在2019年度对纳入灌云县农村公路规划，并按照国家和省技术标准修建，经县交通主管部门验收合格，纳入管理养护计划的县道、乡道、村道（含桥涵、隧道）及其附属设施进行保养维护。同时建立县乡两级建设、管理和养护体质，逐步实行“建、管、养分离，市场化运作”的管理机制，实现农村公路管理养护的规范化、标准化、市场化，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展。

灌云县交通运输局负责灌云县农村公路养护项目，2019年度灌云县农村公路养护项目计划总投资共计1,064.00万元，2019年财政资金实际支出1063.99万元。

受灌云县财政局委托，江苏润华会计师事务所有限公司承担2019年度灌云县农村公路养护项目的绩效评价工作。运用评价组研发并经灌云县财政局及灌云县交通运输局确认的指标评价体系和评分标准，通过对基础数据填报、实地调研、问卷调查获取的数据进行整理和分析，评价组进行了独立、客观的评价。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2019年灌云县农村公路养护项目资金使用和绩效状况，总结资金使用情况和管理经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。

经评价，2019年灌云县农村公路养护项目绩效评价总体评分为：89.27分，评价结论为：“良
”。该项目资金使用基本达到预期绩效目标，在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

主要绩效：（一）农村公路得到有效保养，行车安全系数提高。灌云县2019年农村公路养护的覆盖率高达100%，农村公路得到有效保养，公路寿命增加。其中小修项目包含了增加警示牌、增设防护栏限高带、路面修补、危桥危路维修等项目，完成农路安全防护工程标准化改造126.053公里，大大提高了市民出行的安全系数；此次评价，评价组通过与部分市民沟通交流，他们一致认为通过农村公路养护项目的实施对于农村公路的改善有明显提高，市民出行安全系数攀升，出行舒适程度不断提高，社会效益显著。（二）建立了良好的养管体系，管养质量稳步提升。通过2019年度农村公路养护项目的实施，建立了县村两级建设、管理和养护体系，逐步实行“建、管、养分离，市场化运作”的管理机制。坚持“三分建、七分养”的发展思路，切实做到有路必养、养必到位。2019年投入养护经费1064万元，全县县道优良比率达到85%，公路技术状况指数MQI值情况良好；乡村道优良比率达到80%，技术状况指数MQI值情况良好，保障了农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展。（三）绿化覆盖面积提高，行车环境明显提升。通过评价组实地调研查看，灌云县农村道路行车环境的到有效改善，改善了以往尘土弥漫、树叶垃圾乱飞等现象；部分路段还增设了绿化项目，2019年全县完成乡道绿化1136.193公里，极大地改善了市民的出行环境，提高了城市环境质量水平，市民出行愉悦感提升，对生态环境的改善起到了明显的作用，取得了较好的生态效益。
存在以下问题：（一）项目管理未得到有效执行。评价组实地调研了解，项目管理在执行过程中存在管理风险漏洞，导致其结果直接影响整体项目绩效。通过评价组现场查看发现，部分乡镇管理养护无安全隐患排查、无应急预案或应急预案内容不符合要求。资料填写不规范，农村公路管养巡查记录未及时签字，巡查记录表上未标明巡查时段，部分乡镇未见安全例会相关会议记录。（二）资金管理办法不全面，项目台账资料缺失。经评价组核对项目单位提供的资料分析，截止到评价期间未制定《灌云县农村公路养护专项资金管理办法》，仅在《灌云县交通运输局内部专项资金管理办法》中包含了农村公路养护项目资金，对资金的发放节点、监督检查等重点内容不够明确。由于缺失专项资金管理法进而导致的拨付延后、财务检查不及时等问题，例如：2019年上半年度养护台账资料缺失，养护经费直至9月才拨付完成，影响资金使用效益。(三）路政管理力度不够。评价组实地调研发现，个别乡镇未严格按规定审批道路两旁的建筑物，公路沿线个别群众乱堆乱放、占道经营、晒东西现象时有发生,利用路肩种植农作物并未完全杜绝，道路边坡垃圾、杂物未及时清理，标志牌、警示牌倾倒未及时扶正，宽路窄桥未安装安全设施，路边绿化缺失较为严重，树木歪斜未及时扶正，杂草较多，养护效果自然不明显。(四)大型车辆对通村公路损坏严重。近年来，随着灌云县县电商产业的不断发展，高速公路、铁路复线建设的相继进行，各种大型、重型运输车辆对农村公路都有严重损坏，“省道治理硬，县乡村道治理软”的现象仍然存在，有些村思想麻痹，放任超限超载车辆通行，造成许多农村公路损毁严重。

针对上述问题，本报告提出以下几点建议：（一）加强项目管理，提高监管职责。建议项目主管部门根据《灌云县农村公路建设管理养护办法》及《灌云县农村公路建设管理养护工作考核办法》中的相关规定，对养路员及相关人员进行强力制约考核，明确相关责任人；对农村公路养护站进行严格要求，要求养路员工严格按照管理制度执行，提高养路员在岗率。（二）细化专项资金管理办法，加强台账管理。建议项目主管部门与财政部门根据《灌云县农村公路建设管理养护办法》、《灌云县交通运输局内部专项资金管理办法》及其项目特性尽快建立《灌云县农村公路养护项目专项资金管理办法》，明确并细化资金使用目的、资金使用范围、发放节点、资金管理和使用、资金监督检查等重点内容，明确各环节时间节点，提高资金的使用效益。（三）加强农村公路路政执法检查工作。定时对公路和桥梁进行巡查，及时发现与清理违章占道行为，保持公路安全畅通；检查与完善公路交通标志设施。重点抓好公路弯道路段、校园、村庄周边路段等公路车辆人员来往密集的危险路段；及时清理违章堆放物与建筑控制区违法搭建，保持公路畅通。(四)强化农村公路管护工作。针对电商产业的发展，交通部门要从支持县域经济发展的大局出发，拿出具体可行的农村公路管护方案，保护现有建设成果。如设立治超检测站，严格控制大型车辆上路的现象。要大力治理超载超限车辆，严厉处罚，确保农村公路安全畅通，促进县域经济发展。

一、项目基本情况
（一）项目背景

农村公路包括县道、乡级公路、村级公路及其所属设施，纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建，是公路网的重要组成部分，是保障农民群众生产生活的基本条件，是农业和农村发展的先导性、基础性设施，是社会主义新农村建设的重要支撑。

2005年国家制定了《农村公路发展规划》，制定了农村公路建设总体目标，交通部于2006年初出台了《农村公路建设管理办法》，规范了农村公路建设管理，促进了农村公路可持续健康发展。党的十八大以来，习近平总书记多次就农村公路发展做出重要指示，在充分肯定农村公路建设成绩的同时，要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

“公路养护”就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。公路建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化，以及人为的破坏和修建时遗留的某些缺陷，公路使用质量会逐渐降低。因此，公路建成通车后必须采取养护维修措施，并不断进行更新改善。公路养护必须及时修复损坏部分,否则将导致修复工程的投资加大,缩短公路的使用寿命，并给用路者造成损失。

灌云县交通运输局根据《灌云县农村公路养护管理暂行办法》等文件，在2019年度对纳入灌云县农村公路规划，并按照国家和省技术标准修建，经市交通主管部门验收合格，纳入管理养护计划的县道、乡道、村道（含桥涵、隧道）及其附属设施进行保养维护。同时建立市镇两级建设、管理和养护体质，逐步实行“建、管、养分离，市场化运作”的管理机制，实现农村公路管理养护的规范化、标准化、市场化，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展。

（二）项目概况

1. 项目实施内容

依据《灌云县农村公路养护管理暂行办法》对灌云县302个行政村共计2394.424公里农村路进行小修保养及日常维护，其中县道435.631公里、乡道925.341公里、村道1033.452公里；同时建立健全的农村公路管理养护责任制，成立相应的农村公路管理养护机构，配备专职管理人员。本次绩效评价的范围涉及2019年度农村公路养护工作，区域涉及灌云县农村公路覆盖范围。评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料全面实施现场评价。

（三）项目预算及资金使用情况

1. 项目预算情况

2019年度农村公路养护资金来源为省财政专项拨付，申请预算资金1,064.00万元，批复预算资金1,064.00万元。

2. 资金使用情况

2019年农村公路养护补助经费共计1,064.00万元，2019年财政资金实际支出1063.99万元，其中支付2019年县道小修养护资金和县道保养资金共计649.32万元，支付2019年四季度乡村道路养护补助资金361.18万元，支付安装检测费53.50万元。预算执行率为100.00%。项目预算支出情况见表1-1所示。

表1-1项目预算支出情况

	2019年农村公路养护项目资金情况

	预算申请（万元）
	1,064.00

	预算批复（万元）
	1,064.00

	年实际支出（万元）
	1,063.99

	预算执行率（%）
	100%


注：数据根据项目支出凭证汇总得出。

（四）项目管理情况

1. 项目组织管理情况

本项目的资金管理单位为灌云县财政局，项目主管部门为灌云县交通运输局，具体实施单位为连云港畅安公路养护工程有限公司、江苏泰铭交通工程有限公司及各乡镇（街道），各相关部门具体主要职责如下: 

灌云县财政局：主要负责对预算单位提交专项资金申请进行评审、审批、资金拨付及资金使用的监督管理工作；

灌云县交通运输局：负责组织农村公路的规划、建设、管理、养护、监督考核和质量验收工作；

乡镇（街道）：负责组织本辖区内乡道村道的规划、管理和养护工作；

江苏泰铭交通工程有限公司：实施上半年度县道公路养护和县道小修工作；

连云港畅安公路养护工程有限公司：实施下半年度县道公路养护和县道小修工作。

2. 项目资金管理情况

从预算编制过程看，灌云县交通运输局根据财政局相关预算工作要求通知，组织相关业务单位、科室编制预算上报至局党委研究通过，在规定时间内上报灌云县财政局，县财政局根据国家、省和市有关规定，对灌云县交通运输局提出的预算需求进行审核，提出预算控制总额，灌云县交通运输局将调整后的预算计划提报财政局，最终由财政局批复至预算单位。

[image: image1.png]W R i 35 4y R 52 e L

fEAE
— ‘ EARZ




从资金拨付流程看，根据县财政局下达预算批复通知，预算批复确定后，预算资金足额及时到账。项目单位在使用资金时，按照国库集中支付管理制度，将相应的资金支付材料上报县财政局审核，县财政局审核后资金拨付到相关单位。资金拨付流程图如下： 

（五）利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

财政拨款部门：灌云县财政局；

项目主管单位：灌云县交通运输局；

项目实施单位：连云港畅安公路养护工程有限公司、江苏泰铭交通工程有限公司及各乡镇（街道）；

项目受益方：灌云县农民群众。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

保证农村公路县、乡、村道路完好率达80%以上，路面整洁，路肩整齐；公路沿线无堆积物；路面无坑洼，无障碍物；排除公路安全隐患，确保无事故发生。同时建立健全的农村公路管理养护责任制，成立相应的村公路管理养护机构，配备专职管理人员；实现农村公路管理养护的规范化、标准化、市场化，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展。

（二）年度目标

确保对全县范围内435.631公里县道进行小修保养及日常维护，对1958.793公里乡村道路进行日常维护。养护覆盖率达100%，道路通畅率达100%。同时保证：（一）路面干净整洁，无堆占、残损、抛洒物；（二）路肩培土整齐，无杂草，整齐美观；（三）边坡稳定，平顺无冲沟；（四）路边排水设施通畅，无堵塞；（五）桥梁、涵洞无杂物，水流通畅；（六）辖区内安全隐患早发现、早预防；（七）养护人员作业安全，无事故。道路安全性得到有效提升。

三、评价实施情况

（一）评价原则

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），2019年度灌云县农村公路养护项目绩效评价遵循以下基本原则：

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性相结合的方法。

2.公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（二）评价依据

本次绩效评价依据如下：

1.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.江苏省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》；

3.《省政府关于实施农村公路提档升级工程的意见》（苏政发〔2013〕27号）；

4.《江苏省农村公路管理办法》（江苏省人民政府令第55号）；

5.《连云港市农村公路管理办法》；

6.《灌云县农村公路管理办法》；

7.灌云县人民政府常务会议纪要七号文；

8.其他有关政策和规章制度。

（三）评价对象及时段

1.评价对像：2019年灌云县农村公路养护补助经费1,064.00万元。

2.评价时段：此次绩效评价的时段为2019年1月1日至2019年12月31日。

（四）评价过程、方法及指标体系

1. 评价过程

本次项目评价的工作时间为2020年11月9日至2020年12月4日。

自2020年11月份评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。评价组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了灌云县2019年农村公路养护项目绩效评价工作。

（1）方案制定阶段（2020年11月15日前）

受灌云县财政局委托后，评价组对项目资金开展前期调研，与预算单位充分沟通，并收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并根据项目主管部门意见修改后定稿。

（2）评价实施阶段（2020年11月25日前）

在方案制定的同时即启动相关取数工作。方案确定评价组对项目单位提供基础数据资料进行实地调研与合规性检查并组织社会调研，包括组织有针对性的问卷调查、访谈；对相关数据进行统计分析，撰写绩效评价报告。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并出具问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告完成阶段（2020年12月5日前）

评价组对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。
2. 评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、比较法、公众评判法、专家评议法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

（1）因素分析法

通过运用统计方法对采集到的数据进行由表及里、由此及彼、去粗取精、去伪存真的处理，从而得出客观事物普遍本质的概括，使复杂的项目情况简化并保持其基本的信息量。
（2）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法

在了解2019年度农村公路养护项目实践背景的基础上，通过对该专项进行实地调研、沟通和问卷调查，对该项目发展的现状、目前存在的主要问题进行了深入了解，初步获得如何改善现状和解决问题的办法。

（4）专家评议法

在绩效评价的过程中引入专家，参与方案和报告的评审，提升方案和报告的科学性、全面性，评审后的方案包括绩效目标和指标体系及评分标准，均作为绩效评价的重要依据。
3.评价指标体系

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）等文件，设计了一级指标和二级指标及其权重，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组设计了三级指标及其权重。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效果四部分内容，力求全面考察项目立项、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效果四类一级指标。其中，决策类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置。过程类指标在结合项目特点进行了部分细化新增。产出、效果类则根据项目的具体情况进行了个性化设置。产出类指标结合该项目特点从公路养护完成情况、质量达标率、完成及时率等方面进行考察；效果类则从社会效益、环境效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。

四、评价结论与分析

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过财政部门及项目主管部门确认的指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查、现场核查的数据，评价组对灌云县2019年度农村公路养护项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为89.27分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见表4-1。

表4-1  绩效得分整体情况表
	指标
	权重
	分值
	得分率

	A.决策
	10
	10.00
	100.00%

	B.过程
	20
	16.50
	82.50%

	C.产出
	30
	27.00
	90.00%

	D.效果
	40
	35.77
	89.43%

	合计
	100
	89.27
	89.27%


（二）绩效分析

本次绩效评价工作从决策、过程、产出、效果四方面对本专项资金的绩效情况进行评分。

1. 决策

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度来考察。决策类指标分值10分，实际得分10分，得分率为100.00%。指标得分情况见表4-2。
表4-2  决策指标得分情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分率
	得分

	A项目决策
	A1 项目立项
	A11立项依据充分性
	1
	依据充分
	规范
	100.00%
	1.00

	
	
	A12立项程序规范性
	1
	程序规范
	合理
	100.00%
	1.00

	
	A2绩效目标
	A21绩效目标合理性
	2
	目标合理
	明确
	100.00%
	2.00

	
	
	A22绩效指标明确性
	2
	指标明确
	明确
	100.00%
	2.00

	
	A3资金投入
	A31预算编制科学性
	2
	编制科学
	科学
	100.00%
	2.00

	
	
	A32资金分配合理性
	2
	分配合理
	合理
	100.00%
	2.00

	
	
	合计
	10
	-
	-
	100.00%
	10.00


A1项目立项：权重分为2分，实际得分为2分。灌云县2019年农村公路养护项目按照规定程序设立，根据《中华人民共和国公路法》、《江苏省农村公路条例》、《江苏省农村公路管理办法》和省、市、县各级关于“四好农村路”建设的有关规定。制定《灌云县农村公路建设管理养护办法》确定该项目。该项目整个设立过程经过会议集体决策通过；该项目在申请时所提交的文件、材料相关依据均符合政策文件要求。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。

A2 绩效目标：权重分为4分，实际得分为4分。根据项目单位在所提交的材料来看，灌云县农村公路养护项目具有绩效目标申报表。该项目所设立的绩效目标：对全县435.631公里县道进行小修保养及日常维护，对1958.793公里乡村道进行日常维护，实现农村公路管理养护的规范化、标准化、市场化，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展。该项目事关经济发展和社会稳定所必需的。这一目标与灌云县交通运输局单位职责相匹配；绩效目标所表达的项目预期产出和效果均符合正常的业绩水平。根据项目单位提交的申报材料来看，灌云县农村公路养护项目具有绩效目标申报表，绩效目标表中将总目标及相对应的工作计划内容细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目单位提供任务数或计划数相对应；与预算所确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。

A3资金投入：权重分为4分，实际得分为4分。2020年度灌云县路网范围内农村公路县道435.631公里、乡道925.341公里、村道1033.452公里。根据江苏省财政厅、江苏省交通运输厅《关于下划农村公路养护补助经费支出基数的通知》，县道根据养护合同约定支付经费预算463万元；乡道按2000元/公里，村道按1000元/公里，乡村道养护经费预算601万元。对于单价类养护维修经费不足部分，由乡镇人民政府按文件要求给予配套。根据项目单位提交的申报材料来看，灌云县项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标适应，预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。

2.过程

过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察。过程类指标20分，实际得16.50分，得分率为82.50%。指标的得分情况如表4-3所示。

表4-3  过程指标得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分率
	得分

	B过程管理
	B1 资金管理
	B11 资金到位率
	2
	100%
	100%
	100.00%
	2.00

	
	
	B12 预算执行率
	2
	100%
	100%
	100.00%
	2.00

	
	
	B13 资金使用合规性
	3
	合规
	合规
	100.00%
	3.00

	
	
	B14 财务制度健全性
	3
	健全
	较健全
	50.00%
	1.50

	
	B2 组织实施
	B21 管理制度健全性
	3
	合规
	合规
	100.00%
	3.00

	
	
	B22 制度执行有效性
	3
	有效
	有效
	100.00%
	3.00

	
	
	B23 政府采购合规性
	2
	合规
	合规
	100.00%
	2.00

	
	
	B24 养护台账规范性
	2
	规范
	比较规范
	0.00%
	0.00

	
	
	合计
	20
	-
	-
	87.50%
	16.50


B11资金到位率：权重分为2分，实际得分为2分,《关于下划农村公路养护补助经费支出基数的通知》（预算文号2019（11134）号）文件，灌云县2019年度农村公路养护项目补助资金足额及时拨至灌云县交通局。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。

B12 预算执行率：权重分为2分，实际得分为2分。灌云县2019年度农村公路养护项目补助资金年度预算额度1064万元。预算实际执行数为1063.99万元，预算执行率=（1063.99/1064.00）*100%。即预算执行率100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。

B13 资金使用合规性：权重分为3分，实际得分为3分。从本专项资金的支出情况看，项目支出均符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；评价组现场抽查核实凭证，项目实际支出符合项目预算和合同规定用途；根据评价组的实地调研，未发现资金不按规定使用的情况，也未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，综合考量该指标得100%权重分，即3分。

B14 财务管理制度健全性：权重分为3分，实际得分为1.5分。根据项目单位提交相关材料，针对于灌云县农村公路养护项目并未制定适用当地的农村公路养护专项资金管理办法，项目遵循《灌云县交通运输局内部专项资金管理办法》和国库集中支付制度进行财务管理，该资金管理办法明确了专项资金范围、资金的预算分配、资金的拨付使用及监督等内容，该资金管理办法符合财务会计制度的规定。根据评分标准，该指标得50%权重分，即1.5分。

B21 管理制度健全性：权重分为3分，实际得分为3分。评价组通过项目单位提供材料及现场调研核实，灌云县2019年度农村公路养护项目建有《灌云县农村公路建设管理养护办法》、《灌云县农村公路管理养护工作考核办法》等文件，文件中明确了机构设置与职责划分、规划建设、管理养护、路政管理、资金筹措与管理、资金拨付、工作奖惩等相关机制。其业务管理制度合法、合规、涵盖整个业务流程。根据评分标准，综合考量该指标得100%分，即3分。

B22 制度执行有效性：权重分为3分，实际得分为3分。评价组通过现场调研及资料分析，2019年度灌云县农村公路养护项目资金申请、批复均符合业务管理规定；2019年度农村公路养护项目无调整；项目相关合同、资金申请批复文件等相关资料均齐全并及时归档；项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等，也都具备相应资质要求从事该项工作。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

B23政府采购合规性：权重分为2分，实际得分为2分。评价组通过现场调研及项目单位提供的材料了解到，2019年6月，县道通过公开招投标，确定连云港畅安公路养护工程有限公司为中标单位，负责县道小修保养。根据评分标准，综合考量该指标得100%权重分，即2分。

B24养护巡查台账规范性：权重分为2分，实际得分为0分。评价组通过项目单位提供的材料了解到，项目单位在《灌云县农村公路建设管理养护办法》、《灌云县农村公路管理养护工作考核办法》中分别制定了相关小修保养标准及检查验收机制。经抽查发现同兴镇巡查记录表内容不规范，其中2019年4月8日的苏G XS103车辆巡查记录表上未标明巡查时段，未见安全例会相关会议记录，同时，由于工作交接手续不健全，导致2019年上半年度的县道小修养护台账丢失，根据评分标准，该指标不得分。

3. 产出

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效等方面进行考察。产出指标权重30分，实际得分27分，得分率90.00%。产出指标的得分情况如表4-4所示。

表4-4  产出指标得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分率
	得分

	C 项目产出
	C1 产出数量
	C11 县道养护完成率
	5
	100%
	100%
	100.00%
	5.00

	
	
	C12 乡道养护完成率
	5
	100%
	100%
	100.00%
	5.00

	
	
	C13 村道养护完成率
	5
	100%
	100%
	100.00%
	5.00

	
	C2 产出质量
	C21 小修处理达标率
	3
	100%
	100%
	100.00%
	3.00

	
	
	C22县道养护达标率
	3
	100%
	100%
	80.00%
	2.40

	
	
	C23乡道养护达标率
	3
	100%
	100%
	80.00%
	2.40

	
	
	C24村道养护达标率
	3
	100%
	100%
	80.00%
	2.40

	
	C3 产出时效
	C31 小修完工及时率
	3
	100%
	100%
	60.00%
	1.80

	
	
	合计
	30
	-
	-
	90.00%
	27.00


C11 县道养护完成率：权重分为5分，实际得分为5分。评价组依据项目单位提供的项目资料进行现场评价分析，2019年灌云县农村公路养护项目县道预计保养435.631公里，县道实际保养435.631公里。县道养护完成率=（435.631/435.631）*100%，即为100.00%。具体详见下表4-5。根据评分标准，该指标得100%权重分，即5分。

C12 乡道养护完成率：权重分为5分，实际得分为5分。评价组依据项目单位提供的项目资料进行现场评价分析，2019年灌云县农村公路养护项目乡道预计保养925.341公里，乡道实际保养925.341公里。乡道保养完成率=（925.341/925.341）*100%，即为100.00%。具体详见下表4-5。根据评分标准，该指标得100%权重分，即5分。

C13 村道养护完成率：权重分为5分，实际得分为5分。评价组通过项目单位提供的相关材料分析：2019年灌云县农村公路养护项目村道预计保养1033.452公里，村道实际保养   公里。村道保养完成率=（1033.452/1033.452）*100%，即为100.00%。具体详见下表4-5。根据评分标准，该指标得100%权重分，即5分。

表4-5 2019年度农村公路保养覆盖面积情况表
	全市农村公路总计（公里）
	公路保养覆盖总计（公里）

	
	

	县道
	435.631
	县道
	435.631

	乡道
	925.341
	乡道
	925.341

	村道
	1033.452
	村道
	1033.452

	合计
	2394.424
	合计
	2394.424


C21小修处理达标率：权重分为3分，实际得分为3分。评价组通过项目单位提供的相关验收材料分析：2019年灌云县农村公路养护项目涉及小修项目一共100起，在工程结束时均进行了工程竣工验收，并出具相应的验收报告；小修达标率=（100/100）*100%，即100.00%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

C22 县道养护达标率：权重分为3分，实际得分为2.4分。评价组通过项目单位提供的相关材料分析并进行现场评价：2019年灌云县农村公路养护项目，县道养护项目评价组一共抽取了15段路进行查看，全部达到标准，灌云县农路办在每季度末均进行了考核，并出具相应的考核评分报告；县道保养达标率=（12/15）*100%，即约80.00%。根据评分标准，综合考量该指标得80%权重分，即2.4分。

C23乡道养护达标率：权重分为3分，实际得分为2.4分。评价组通过项目单位提供的相关材料分析并进行现场评价：2019年灌云县农村公路养护项目，乡道养护项目评价组一共抽取了10段路进行查看，达到《连云港市农村公路管理养护检查考核办法》中养护标准，在每季度末、年末均进行了考核，根据出具相应的考核评分报告；乡道保养达标率=（8/10）*100%，即约80.00%。根据评分标准，综合考量该指标得80%权重分，即2.4分。

C24 村道养护达标率：权重分为3分，实际得分为2.4分。评价组通过项目单位提供的相关材料分析并进行现场评价：2019年灌云县农村公路养护项目，村道养护项目评价组一共抽取了10段路进行查看，全部达到《连云港市农村公路管理养护检查考核办法》中质量标准，在每季度末、年末均进行了考核，根据出具相应的考核评分报告；村道保养达标率=（8/10）*100%，即约80.00%。根据评分标准，综合考量该指标得80%权重分，即2.4分。

C31 小修完工及时率：权重分为3分，实际得分为1.8分。评价组根据项目单位提供基础表再与相关信息材料核对后的结果分析，2019年下半年农村公路养护项目一共发生小修项目85起，项目单位提供的小修材料共13起,乡镇提供的小修记录72起，其中按时完工的有70起；小修完工及时率=（70/85）*100%，即82.35%。根据评分标准，该指标得60%权重分，即1.8分。

4. 效果

效果指标主要社会效益、环境效益、可持续影响、社会公众满意度等方面对资金使用的效益进行考察，效果指标权重40分，实际得分35.77分，得分率为89.43%。效果指标的得分情况如表4-5所示。

表4-5  效果指标得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分率
	得分

	D 项目效果
	D1 社会效益
	D11 养路员工在岗率
	4
	100%
	66.67%
	70.00%
	2.80

	
	
	D12 农路养护覆盖率
	4
	100%
	100.00
	100.00%
	4.00

	
	
	D13交通事故降低率
	4
	下降
	降低
	100.00%
	4.00

	
	
	D14 危桥危路降低情况
	4
	显著
	较显著
	77.90%
	3.12

	
	D2 环境效益
	D21 农路养护效果
	4
	干净整洁
	有一定效果
	85.00%
	3.40

	
	
	D22 农路运行环境提升情况
	4
	显著
	较显著
	91.20%
	3.65

	
	D3 可持续影响
	D31 养护考核机制健全性
	6
	健全有效
	健全基本有效
	80.00%
	4.80

	
	D4 居民满意度
	D41居民满意度
	10
	85%
	86.43%
	100.00%
	10.00

	
	
	合计
	40
	-
	-
	%
	29.65


D11 养路员工在岗率：权重分为4分，实际得分为2.8分。评价组依据项目单位提供的项目资料进行现场评价分析，针对乡村道路养护评价组一共抽取了15段路进行考察，其中养路员工在岗的有10段路。员工在岗率=（10/15）*100%，即为66.67%。根据《连云港市农村公路管理养护检查考核办法》中的规定，养路员每周出工时间不少于5次，每天不得少于5小时。根据评分标准，综合考量该指标得70%权重分，即2.8分。

D12 农路养护覆盖率：权重分为4分，实际得分为4分。评价组依据项目单位提供的项目基础数据进行评价分析，2019年灌云县农村公路养护项目农村公路共2381.826公里，实际保养2394.424公里。覆盖率=(2394.424/ 2381.826)*100%，即为100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。

 D13 交通事故降低率：权重分为4分，实际得分为4分。评价组根据项目单位提供资料对2019年灌云县农村公路养护项目进行问卷调研，共回收有效问卷100份。调研内容主要包括您认为通过农村公路养护项目的实施对交通事故降低情况。调研结果显示，通过农村公路养护项目对交通事故降低情况认为道路安全、事故降低的占85.00%、一般的占14.00%、不安全的占1.00%。按照安全、一般和不安全三级进行评分。大部分调查对象认为通过农村公路养护项目的实施对交通事故降低情况较显著。根据评分标准及灌云县交通事故发生情况综合考量，该指标得满分，即4分。

D14 危桥危路降低情况：权重分为4分，实际得分为3.12分。评价组根据项目单位提供资料对2019年灌云县农村公路养护项目进行问卷调研，共回收有效问卷100份。调研内容主要包括您认为通过农村公路养护项目的实施对危桥危路降低情况。调研结果显示，通过农村公路养护项目对危桥危路降低情况认为有效降低的占73.00%、一般的占7.00%、没有影响的占20.00 %。按照有效降低、一般和没有影响三级进行评分，分别得100%、70%和0%权重分。根据评分标准，该指标得77.90%权重分，即3.12分。

D21 农路养护效果：权重分为4分，实际得分为3.4分。评价组根据项目单位提供资料对2019年灌云县农村公路养护项目进行问卷调研，共回收有效问卷100份。调研内容主要包括您认为通过农村公路养护项目的实施对养护后道路是否干净整洁。调研结果显示，通过农村公路养护后认为道路干净整洁的占85.00%、没有变化的占15.00 %。按照有效果和没有影响两方进行评分。根据评分标准，该指标得85.00%权重分，即3.4分。

D22 农路运行环境提升情况：权重分为4分，实际得分为3.65分。评价组对项目单位提供资料对2019年灌云县农村公路养护项目进行问卷调研，共回收有效问卷100份。调研内容主要包括您认为通过农村公路养护项目的实施对公路运行环境提升情况。调研结果显示，通过农村公路养护项目对公路运行环境提升情况认为效果显著的占75.00%、有所提升的占12.00%、一般的占11.00%、没有影响的占2.00%。按照效果显著、有所提升、一般和没有影响四级进行评分，分别得100%、80%、60%和0%权重分。根据评分标准，该指标得91.20%权重分，即3.65分。

D31养护考核机制健全性：权重分为6分，实际得分为4.8分。根据项目单位提的相关资料及评价组现场核实情况分析，项目主管部门针对于2019年农村公路养护项目运营管理考核方面建有《灌云县农村公路建设管理养护办法》、《灌云县农村公路管理养护工作考核办法》等文件。经过核实发现，农村公路养护资金存在未按季度拨付现象，资金以半年为节点进行拨付。据评分标准，综合考量该指标得80%权重分，即4.8分。

D41 居民群众满意度：权重分为10分，实际得分为10分。根据评价组对2019年灌云县农村公路养护项目受益市民开展了满意度问卷调查，共收回问卷100份。满意度问题包括您对实施农村公路养护后道路干净整洁情况满意度、您对实施农村公路养护项目对公路运行环境改善程度的满意度、您对公路保养员保养效果的满意度、您对实施农村公路养护项目对危桥危路减少程度的满意度、您对实施农村公路养护项目对安全事故降低程度的满意度、您对发生大雪堆积、水毁、塌方等问题处理及时性的满意度、您对县交通运输局农村公路养护工作的总体评价满意度等，满意度分别为：88.00%、87.00%、96.00%、80.00%、95.00%、66.00%、93.00%。故居民综合满意度为86.43%＞目标值85%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即10分。

五、项目主要绩效

（一）农村公路得到有效保养，行车安全系数提高

灌云县2019年农村公路养护的覆盖率高达100%，农村公路得到有效保养，公路寿命增加。其中小修项目包含了增加警示牌、增设防护栏限高带、路面修补、危桥危路维修等项目，完成农路安全防护工程标准化改造126.053公里，大大提高了市民出行的安全系数；此次评价，评价组通过与部分市民沟通交流，他们一致认为通过农村公路养护项目的实施对于农村公路的改善有明显提高，市民出行安全系数攀升，出行舒适程度不断提高，社会效益显著。

（二）建立了良好的养管体系，管养质量稳步提升

通过2019年度农村公路养护项目的实施，建立了县村两级建设、管理和养护体系，逐步实行“建、管、养分离，市场化运作”的管理机制。坚持“三分建、七分养”的发展思路，切实做到有路必养、养必到位。灌云县2019年投入养护经费1064万元，全县县道优良比率达到85%，公路技术状况指数MQI值情况良好；乡村道优良比率达到80%，技术状况指数MQI值情况良好，保障了农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展。

（三）绿化覆盖面积提高，行车环境明显提升

通过评价组实地调研查看，灌云县农村道路行车环境的到有效改善，改善了以往尘土弥漫、树叶垃圾乱飞等现象；部分路段还增设了绿化项目，2019年全县完成乡道绿化1136.193公里，极大地改善了市民的出行环境，提高了城市环境质量水平，市民出行愉悦感提升，对生态环境的改善起到了明显的作用，取得了较好的生态效益。

六、存在的问题


从总体上看，2019年在农村公路养护方面发挥了一定的作用。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

（一）项目管理未得到有效执行
项目管理在执行过程中存在管理风险，导致其结果直接影响整体项目绩效。部分乡镇管理养护无安全隐患排查、应急预案或应急预案内容不符合要求。资料填写不规范，农村公路管养巡查记录未及时签字，巡查记录表上未标明巡查时段，部分乡镇未见安全例会相关会议记录。

（二）资金管理办法不全面，项目台账资料缺失 

经评价组核对项目单位提供的资料分析，截止到评价期间未制定《灌云县农村公路养护专项资金管理办法》，仅在《灌云县交通运输局内部专项资金管理办法》中包含了农村公路养护项目资金，对资金的发放节点、监督检查等重点内容不够明确。由于缺失专项资金管理法进而导致的拨付延后、财务检查不及时等问题，例如：2019年上半年度养护台账资料缺失，养护经费直至9月才拨付完成，影响资金使用效益。

（三）路政管理力度不够
个别乡镇未严格按规定审批道路两旁的建筑物，公路沿线个别群众乱堆乱放、占道经营、晒东西现象时有发生,利用路肩种植农作物并未完全杜绝，道路边坡垃圾、杂物未及时清理，标志牌、警示牌倾倒未及时扶正，宽路窄桥未安装安全设施，路边绿化缺失较为严重，树木歪斜未及时扶正，杂草较多，养护效果自然不明显。

（四）大型车辆对通村公路损坏严重

随着灌云县县电商产业的不断发展，高速公路、铁路复线建设的相继进行，各种大型、重型运输车辆对农村公路都有严重损坏，“省道治理硬，县乡村道治理软”的现象仍然存在，有些村思想麻痹，放任超限超载车辆通行，造成许多农村公路损毁严重。

七、意见建议

（一）加强项目管理，提高监管职责

 建议项目主管部门根据《灌云县农村公路建设管理养护办法》及《灌云县农村公路建设管理养护工作考核办法》中的相关规定，对养路员及相关人员进行强力制约考核，明确相关责任人；对农村公路养护站进行严格要求，要求养路员工严格按照管理制度执行，提高养路员在岗率。

（二）细化专项资金管理办法，加强台账管理

建议项目主管部门与财政部门根据《灌云县农村公路建设管理养护办法》、《灌云县交通运输局内部专项资金管理办法》及其项目特性尽快建立《灌云县农村公路养护项目专项资金管理办法》，明确并细化资金使用目的、资金使用范围、发放节点、资金管理和使用、资金监督检查等重点内容，明确各环节时间节点，提高资金的使用效益。

（三）加强农村公路路政执法检查工作

定时对公路和桥梁进行巡查，及时发现与清理违章占道行为，保持公路安全畅通；检查与完善公路交通标志设施。重点抓好公路弯道路段、校园、村庄周边路段等公路车辆人员来往密集的危险路段；及时清理违章堆放物与建筑控制区违法搭建，保持公路畅通。

（四）强化农村公路管护工作

针对电商产业的发展，交通部门要从支持县域经济发展的大局出发，拿出具体可行的农村公路管护方案，保护现有建设成果。如设立治超检测站，严格控制大型车辆上路的现象。要大力治理超载超限车辆，严厉处罚，确保农村公路安全畅通，促进县域经济发展。

八、其他需要说明的问题

本次评价使用灌云县交通运输局提供的相关数据，覆盖了2019年农村公路养护项目的全部内容，由于存在时间间隔、取数方式等客观原因，部分数据与实际情况可能存在偏差，将直接影响本次绩效评价的结果。

� 《财政部预算支出项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件：“评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于90分的为“优”，80分（含）~90分的为“良”，60分（含）~80分的为“中”，低于60分的为“差。”





