绿美灌云三年行动实施方案（2020-2022年）

为深入贯彻习近平总书记生态文明建设重要战略思想，践行“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，加快推进全县城乡人居环境整治，根据国家和省、市相关文件要求，立足本地实际，制定绿美灌云三年行动实施方案（2020-2022年）。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加快林业产业发展，持续增加森林资源总量和质量，努力打造生态宜居、特色鲜明、美丽和谐的绿美灌云。

二、基本原则

1.政府推动，多方参与。充分发挥政府的主导作用，加强政策激励引导，加大财政资金及各类社会资金的投入和扶持力度，形成共建绿美灌云的社会共识和良好氛围，激发社会各方广泛参与的积极性，推进全民共建共享。

2.因地制宜，突出特色。根据各镇（街道）、场，各有关部门和单位所辖区域位置、自然禀赋、发展现状、发展需求等不同情况，科学合理确定绿化工程建设目标、任务和标准，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，因地制宜，因势利导，瞄准绿化突出短板，先点后面，先易后难，培育绿美村庄，全面提高国土绿化水平。

3.保护优先，综合提升。保护宜林地块原有地形地貌，水系水体，林草植被等自然生态资源，慎砍树、禁挖山、不填河，注重乡土风貌，保护乡情美景，维护自然生态的原真性和完整性，综合提升县域内山水林田湖草的自然风貌。

4.长短结合，以短养长。根据林木生长，特别是珍贵树种及优质乡土树种生长发育特性，结合自身的发展实际和林业重点工程建设，在国土绿化过程中，合理利用各类林农和林苗复合经营、混交造林、抚育改造等模式，促进珍贵树种资源培育和产业发展，实现资源总量持续扩增，绿化与珍贵化、彩色化、效益化相统一。

三、目标任务

按照绿化、美化、文化结合，绿地、林地、湿地“三地”同建，兼顾经济、生态、景观效益，自然美、林草美、田园美“三美”叠加要求，通过3年的努力，全县完成成片造林89500亩，森林覆盖率达到21%（目前为18.25%），林木覆盖率达到28%（目前25.25%）。域内宜林地绿化率90%以上，水网绿化率达90%以上，农田林网控制率达95%以上，新打造省级绿美村庄60个以上，各级通道绿化率达100%。

2020年，创成省级“三化”示范县，建设绿美村庄20个，全年完成新造成片林面积28500亩，其中，绿美村庄成片造林2000亩，完成233、204国道及各乡村农路等通道成片林带3000亩，完成全县大中河堤马道绿化造林面积15000亩，完成公园绿地2000亩，完成东部临港区域宜林地绿化500亩（含灌西盐场、洋桥农场），新建各类林果及苗木基地3000亩。完成村庄四旁绿化1500亩。完成山体绿化1500亩。森林覆盖率达18.96%，林木覆盖率达26.07%。域内宜林地绿化率80%以上，水网绿化率达80%以上，农田林网控制率达85%以上，各级通道绿化率达90%以上。

2021年，巩固省级“三化”示范县成果，继续创建绿美村庄20个，全年完成新造成片林31000亩，其中，绿美村庄成片造林2000亩，完成新建高速、国省干道以及农村乡路通道绿化7000亩，完成全县大中河堤马道绿化造林面积15000亩，完成公园绿地1000亩，完成东部临港区域宜林地绿化3000亩（含灌西盐场、洋桥农场），新建各类林果及苗木基地1000亩。完成村庄四旁绿化1000亩。完成山体绿化1000亩。森林覆盖率达19.74%。林木覆盖率达26.94%，域内宜林地绿化率85%以上，水网绿化率达85%以上，农田林网控制率达90%以上，各级通道绿化率达95%以上。

2022年，推进建成绿美村庄20个，全年完成新造成片林30000亩，其中，绿美村庄成片造林2000亩，完成重要国省干道及县乡道路绿化5000亩，完成境内大中小河堤及新疏浚河道绿化造林面积15000亩，完成公园绿地1000亩，完成东部临港区域宜林地绿化2000亩（含灌西盐场、洋桥农场），新建各类林果及苗木基地1000亩。完成农村集中居住区及四旁绿化3000亩，完成山体绿化1000亩。森林覆盖率达20.49%。林木覆盖率达27.80%，域内宜林地绿化率90%以上，水网绿化率达90%以上，农田林网控制率达95%以上，各级通道绿化率达100%。

四、工作内容

以九大工程为抓手，以量化指标为导向，各成员单位密切配合，确保高质量完成各项目标任务。

（一）“三化”示范县创建工程。各单位要高度重视，专题部署“三化”创建工作，制定工作方案，将“三化”特别是珍贵树种培育工作列入年度重点工作，职能部门分工明确，城乡联动，责任落实到位。

2020年建成高标准珍贵树种示范林20000亩以上，完成创建任务；至2022年，持续巩固提升各项目标任务，建成高标准珍贵树种示范林30000亩以上，林分色彩配置合理，森林综合效益充分发挥，示范带动作用明显，混交比例达30%以上。

责任单位：自然资源和规划局；共同责任单位：农业农村局、交通局、水利局、财政局、各镇（街道）、场。

（二）生态园林城市创建工程。按照“增大绿量、打造精品、彰显特色、塑造精品”的思路，2020年新建并完成公园绿地面积2000亩，2021年完成公园绿地面积1000亩，2022年完成公园绿地面积1000亩，确保城市建成区绿地率36%以上、公园绿地服务半径覆盖率90%以上、人均公园绿地面积14平方米以上、建成区绿化覆盖率40%以上，防护绿地实施率90%以上。同时，抓好城市建设预留地绿化，采取见缝插绿、空白地植绿等方式，将近期未计划开发的地块由平台公司有序推进实施。

责任单位：住建局；共同责任单位：水利局、文广旅局、自然资源和规划局、大伊山管委会、东城区、旅游指挥部、恒驰公司、筑富公司、财政局、经济开发区、各镇（街道）。

（三）绿美乡村建设工程。深入推进绿美村庄建设，持续增加乡村绿化总量，着力提升绿美村庄建设质量，全力保护乡村绿化成果。重视农田林网建设，结合土地复垦、河沟清淤、高标准农田建设、农村环境整治，将区内未绿化农田沟、渠、路、堤，绿化栽植到位，实现全覆盖；农户家前屋后常年保持栽植15株以上树木，村庄绿化覆盖率35%以上，村庄内珍贵树种、乡土树种占乔木树种的比例不少于60%，积极建设好公共绿地（1亩以上），绿化色彩配置合理，综合效益充分发挥。

到2022年，全县共建成绿美村庄60个以上，各镇（街道）域内宜林地绿化率、水网绿化率、林网控制率均达95%以上，珍贵树种、乡土树种占乔木树种的比例达50%以上，域内通道绿化率达100%。

责任单位：县自然资源和规划局；共同责任单位：农业农村局、交通局、水利局、财政局、各镇（街道）。

（四）林分更新提升工程。要科学合理地加大低产低效成片林林分更新改造力度，以城市周边地区、居民生活集中区为重点，加大对林分集中连片更新改造，城区内营建以珍贵树种和优质乡土树种（雄性杨树、无球悬铃木、泡桐、榉树等）为主的成片林，同时，对农田林网、四旁植树中的林分进行改造，采用大力推广雄性杨树等方式逐步更新，增加景观树种、珍贵用材树种和彩色树种的种植。到2022年，全县林分更新提升造林面积达30000亩，推广栽植珍贵及优质乡土树种200万株以上。

责任单位：自然资源和规划局；共同责任单位：住建局、交通局、财政局、各镇（街道）。

（五）优质树种繁育工程。大力开展特色苗木繁育镇街、村创建工作。各镇街要通过政府扶持，绿化企业、苗木经纪人等多种投资形式，重点培育适合地方特色的珍贵及优质乡土树种，建立繁育基地。到2022年，确保建设10000亩以上的高标准珍贵及优质乡土树种繁育基地，全县培育20家以上苗木种植大户。

责任单位：自然资源和规划局；共同责任单位：住建局、财政局、各镇（街道）。

（六）绿色生态产业工程。实现林业产业富民，发展具备自身特色和优势的珍贵树种用材林及优质桃、梨、柿、葡萄、无花果、薄壳山核桃等干鲜果，中药材等特色经济林果；大力推广林草、林农、林菜、林药、林禽等林下经济发展模式，培育林农专业合作社，家庭农场等新型经营主体，推进林产品深加工，提高产品附加值。同时，做好全域旅游林业资源文章，各景区宜林地段广泛栽植宜生树种，提高景观特色。大力发展森林观光、林果采摘、森林康养、森林人家、乡村民宿等乡村森林旅游观光项目，带动林农致富增收。加大农田内沟渠路林网建设，提高林网控制率。至2022年，确保完成新植和补植更新面积达200000亩以上。

责任单位：自然资源和规划局；共同责任单位：农业农村局、文广旅局、财政局、大伊山管委会、各镇（街道）。

（七）山体绿化工程。推进县域范围内大伊山、伊芦山等宜林荒山荒坡绿化全覆盖，坚持因地制宜，确保到2022年，大伊山和伊芦山完成宕口整治复绿和栽植新增绿化面积3500亩，栽植珍贵及乡土树种10万株以上。

责任单位：大伊山管委会、同兴镇；共同责任单位：住建局、文广旅局、自然资源和规划局、财政局。

（八）河道绿化提升工程。要进一步厘清大中型河道、大中沟等河流、沟渠的产权关系，继续深入开展农村空间治理，开拓河堤马道绿化空间，推进河道绿化工程全面有序开展；充分发挥“河长制”机制优势，在境内大中型入海河堤绿化宽度40至50米，县乡河堤20至30米处开挖隔离沟，建设防护林带，栽植垂柳、泡桐、白榆、栾树、榉树、雄性杨树等优质用材及乡土树种，确保宜林河流断面应栽尽栽、专人管养，力争3年内域内河道绿化面积突破45000亩，水网绿化率达90%以上。

责任单位：水利局；共同责任单位：农业农村局、自然资源和规划局、财政局、各镇（街道）。

（九）道路建设工程。要深入推进交通干线五项整治绿色通道建设，大力推广对境内高等级公路两侧低效林带的改造，以连镇铁路、连盐铁路等新建铁路为重点，加快现有高等级公路及县乡道路两侧各50至100米绿色通道防护林带建设，规划栽植珍贵用材树种和优质乡土树种，县乡主干道原则上要求栽植10-15米的护路林带，新建道路按成片造林要求每侧要确保栽植两行以上，同步开展村级道路环境治理。

责任单位：交通局；共同责任单位：农业农村局、自然资源和规划局、各镇（街道）。

五、工作计划

（一）任务部署阶段（2020年2月——3月上旬）。县政府召开专题会议部署并印发专项实施方案，将各项建设任务分解下达，进一步明确各项建设工程任务、目标、内容、责任。各镇（街道）、场，各相关部门、单位组建绿化专门机构，根据实施方案总体要求，落实工作责任和责任人。自然资源和规划部门要牵头抓总编制和完善林业发展规划，加强统筹协调力度；财政部门统筹涉林资金整合，制定奖补方案；水利、交通、住建、大伊山景区管委会和同兴镇政府等主体责任单位要建立工作专班，制定专项工作方案和工作推进计划。

（二）示范引领阶段（2020年3月中旬——2020年12月）。各镇（街道）、各相关部门和单位，要根据实施方案明确的目标任务，结合区域和所辖范围及职能，全面认真科学规划，着力打造各类绿美灌云国土绿化典型，以点带面，从而推动面上各项工作扎实开展。

（三）推广实施阶段（2021年1月——2022年12月）。

各责任单位对照目标任务，总结上年工作经验，细化工作举措，落实资金保障，强化组织引导，妥善解决工作推进中的各类矛盾问题，全面、系统地谋划推进各项目标任务的落实达效。

（四）总结提升阶段（每年12月中下旬）。县政府牵头开展专项督导考核；各责任单位不断完善工作机制，加大工作推进力度，对标找差，拾遗补缺，确保不断总结提升工作质量，加快工作进度。

六、工作措施

（一）加强组织领导。县政府建立由县长任主任，常务副县长为副主任，各相关部门和各镇街主要负责人为成员的县绿化委员会，委员会下设办公室，由县自然资源部门主要负责人任委员会办公室主任，各镇（街道）要相应成立绿化工作协调机构，统筹绿美灌云工程的全面开展。

各单位要将绿美灌云建设作为年度一项重点工作，加强组织领导，突出各自特色，做好职责范围内绿美灌云的分项规划设计，重点建设任务的分解与落实，实行目标责任管理，落实任务周报制（每周五下午将落实情况上报县绿委办，邮箱：13815675766@163.com；联系电话：0518-88857708）。

（二）营造整体氛围。要充分利用各种传统媒体和新兴媒介，加强国土绿化和绿美灌云工程的宣传力度，提高城乡居民的广泛知晓度和参与度，引导其自觉参与绿美灌云建设，让植绿、护绿、爱绿成为社会新风尚；动员全社会力量积极参与，广泛开展“互联网+植树”基地建设和社会活动，实现线上线下融合发展；充分挖掘全民义务植树的有效载体，将义务植树与重点工程建设、农业旅游、公共绿地及树木认建认养、古树名木保护、家庭绿化美化等有机结合，推进全民义务植树向纵深发展。

（三）完善奖补政策。要认真贯彻落实中央和省市有关文件精神，要研究出台相关激励政策，加大资金投入，县级财政每年安排1000万元用于新造成片林奖补。充分调动社会各方面参与绿美灌云建设的积极性，落实“谁建谁有、合建共享”政策，整合林业、水利、交通、住建、旅游等相关国土绿化资金，用于绿美灌云建设的奖补资金；积极引导和鼓励各类经营主体，集体经济组织等社会资本，通过承包、租赁、股份合作等形式发展和建设绿美灌云，充分调动各方面参与的积极性。

（四）加强管护指导。要全面、系统、科学地开展绿美灌云建设，各牵头部门要充分发挥自身职能优势，加强与林业科研院校的交流与合作，积极引进先进适用的绿化理念和科学技术，要组织条线专业技术人员，深入乡村国土绿化第一线，进行科学规划，现场指导，特别是对新栽苗木，加强管护指导，提高林木成活率和保存率，确保栽一棵活一棵，栽一片成一片。

（五）落实责任到位。各镇街、相关单位要强化责任意识，将“绿美灌云，造福子孙”的发展理念层层传达到位，要将绿美灌云建设工作纳入重要议事日程，列入实施乡村振兴战略和农村人居环境整治的综合评价考核范围，县、镇（街道）、村逐级签订目标责任状，各牵头部门和具体实施单位要紧盯目标任务，落实分工和责任清单，切实抓好组织实施，确保绿美灌云建设各项目标任务落到实处。

（六）强化督查问效。加强和组织对绿美灌云建设的专项督查督导，以保证建设工作的真实性、准确性，验收核查以查实效为主，核查结果将作为全县重点工作项目考核依据，同时也作为县级财政、林业项目资金及其它绿化资金奖补的重要依据，对绿美灌云工作推进过程中弄虚作假的，敷衍不作为，任务未完成的单位，将追究相关当事人及主要负责人责任。

附件：1.绿美灌云成片造林三年行动计划一览表

2.主要河道绿化任务分解表

3.道路绿化建设工程任务分解表

4.山体绿化任务分解表

5.珍贵和乡土树种推荐名录

附件1

绿美灌云成片造林三年行动计划一览表

| 项目 年份 | 创建省级“三化”示范县和省级生态园林城市 | 打造绿美村庄 |  | 道路绿化面积（亩） | 河堤马道绿化面积（亩） | 公园绿地面积（亩） | 临港区域防护林面积（亩） | 林果及苗木基地面积（亩） | 村庄四旁绿化（亩） | 山体绿化（亩） | 合 计 （亩） | 林木覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 成片造林面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年 | 创建成功 | 20 | 2000 | 3000 | 15000 | 2000 | 500 | 3000 | 1500 | 1500 | 28500 | 26.07 |
| 2021年 | 巩固提升 | 20 | 2000 | 7000 | 15000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 31000 | 26.94 |
| 2022年 | 全面推进 | 20 | 2000 | 5000 | 15000 | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 30000 | 27.80 |
| 小 计 |  | 60 | 6000 | 15000 | 45000 | 4000 | 5500 | 5000 | 5500 | 3500 | 89500 |  |

附件2

主要河道绿化任务分解表（伊山镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 盐河 | 侍沟100亩，老庄171亩，相沟82亩，头庄51亩，三里80亩，邓庄39亩，朱韩58亩，渠北90亩。 | 671 |  |  |  | 水利局 伊山镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽种树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 枯沟河 | 丁河120亩，张湾82亩，官路口23亩，任三庄125亩，科技51亩，相沟144亩。 | 546 |  |  |  |  |  |
| 冯沟河 | 张口41亩，丁河26亩，张湾21亩，畜牧场12亩，官路口65亩，任二庄37亩，任三庄27亩，科技36亩，任老庄38亩。 | 303 |  |  |  |  |  |
| 象沟河 | 丁河13亩，张湾27亩，官路口48亩，任三庄34亩，科技25亩，象沟90亩。 | 239 |  |  |  |  |  |
| 向阳港 | 黄庄9亩，彭洼88亩，港西15亩。 | 112 |  |  |  |  |  |
| 白蚬河 | 三里75亩，黄庄57亩，邓庄53亩，彭洼59亩。 | 244 |  |  |  |  |  |
| 二庄河 | 城北33亩，任庄51亩，披墩29亩，刘庄60亩，新华84亩，官路口43亩。 | 300 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 2415 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（龙苴镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 古泊善后河 | 黄荡158亩，葛庄161亩，连北129亩，孙港92亩，穆圩308亩，大洼299亩，王堆64亩，江庄198亩，后埠385亩，南李73亩，连河204亩，古城425亩，大尤127亩，唐桥318亩。 | 2942 |  |  |  | 水利局 龙苴镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议种植树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 西护岭河 | 前埠148亩，后埠179亩。 | 328 |  |  |  |  |  |
| 西泊连河 | 乔荡164亩，老霍226亩，张桥19亩，葛庄279亩，黄荡72亩，下坊57亩。 | 818 |  |  |  |  |  |
| 东泊连河 | 吴南70亩，大洼66亩，穆圩148亩，王堆53亩。 | 221 |  |  |  |  |  |
| 中泊连河 | 邹庄142亩，下坊116亩。 | 258 |  |  |  |  |  |
| 黑龙河 | 朱桥79亩，老霍52亩，张桥95亩，黄荡59亩。 | 285 |  |  |  |  |  |
| 龙王河 | 龙东28亩，王荡105亩，大贺22亩，祝墩67亩。 | 222 |  |  |  |  |  |
| 向阳河 | 胡河96亩，杨范47亩。 | 143 |  |  |  |  |  |
| 陈口河 | 青墩67亩，石门34亩。 | 101 |  |  |  |  |  |
| 滂沟河 | 前埠108、后埠56亩。 | 164 |  |  |  |  |  |
| 姚沟河 | 大贺148亩，胡河232亩，青墩41亩。 | 421 |  |  |  |  |  |
| 客水河 | 范庄102亩，古城77亩，龙苴社区134亩，龙东478亩，大尤199亩，嵇岭53亩。 | 1044 |  |  |  |  |  |
| 引水河 | 前埠106亩。 | 106 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 7053 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（南岗镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 西护岭河 | 东徐83亩，高李庄62亩，边庄215亩，张薛106亩，曹赵106亩，胜沟89亩，东园143亩，崔许89亩。 | 893 |  |  |  | 水利局 南岗镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽种树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 东上岭河 | 孙庄52亩，石涧68.5亩，董王120.8亩，许相18亩，马蹄98亩。 | 359 |  |  |  |  |  |
| 崔许引水河 | 崔许17亩。 | 17 |  |  |  |  |  |
| 西上岭河 | 张薛13亩，陡沟3亩，石楼27亩，石涧28亩。 | 84 |  |  |  |  |  |
| 深沟引水河 | 石涧13亩，孙庄4亩。 | 17 |  |  |  |  |  |
| 东二级站引水河 | 孙庄7亩，石涧16亩。 | 23 |  |  |  |  |  |
| 老护岭河 | 石涧22亩，陈楼50亩，董王20亩。 | 92 |  |  |  |  |  |
| 千斤大沟 | 朱曹93亩，南于124亩，赵庄145亩，钱庄23亩，潘洼亩，梁荡7亩，袁姚79亩。 | 542 |  |  |  |  |  |
| 小清河 | 南岗31.龙昌118亩，东于46亩，岗东6亩，殷口87亩。 | 288 |  |  |  |  |  |
| 柴洪河 | 岗西110亩，小陶95亩，大新94亩。 | 299 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 2614 | 900 | 900 | 900 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（侍庄街道）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 徒沟河 | 蒲沟桥村40亩，后荡40亩，瓦房105亩，树云81亩，侍庄160亩，裕丰110亩，孙荡135亩。 | 671 |  |  |  | 水利局 侍庄街道 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽种树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 张洪河 | 蒲沟桥村79亩，瓦房32亩，剑墩84亩，季尧47亩，裕丰98亩。 | 339 |  |  |  |  |  |
| 石剑河 | 常荡263亩，侍圩189亩，孙荡83亩，沂北32亩，乔圩44亩，吴王48亩。 | 659 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 1669 | 700 | 700 | 700 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（小伊镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 叮当河 | 千斤267亩，雄性杨树圩53亩，伊南118亩。 | 438 |  |  |  | 水利局 小伊镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽种树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 盐河 | 张庄79亩，杨徐66亩，盐西138亩，河西103亩，唐庄1423亩，花厅132亩。 | 659 |  |  |  |  |  |
| 徐大沟 | 小伊15亩，大孙89亩，吴郑2亩，洪河45亩，祝荡2亩，小茆262亩。 | 405 |  |  |  |  |  |
| 小伊河 | 伊南76亩，小伊57亩，后场60亩，小西庄52亩，盐西54亩，千斤32亩，伊北136亩，大孙62亩，张葛71亩，河西61亩。 | 662 |  |  |  |  |  |
| 后崔沟 | 小茆42亩，祝荡34亩，泊洋92亩，花厅89亩。 | 262 |  |  |  |  |  |
| 伊北中沟 | 千斤23亩，洪河171亩，大孙10亩，吴郑160亩，张葛52亩，河西118亩。 | 610 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 3036 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（四队镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 古泊善后河 | 兴四182亩，兴三96亩，吴赵172亩，鲁河144亩，善南139亩。 | 733 |  |  |  | 水利局 四队镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽植树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 牛墩界圩河 | 丁圩102亩，老西139亩，路西50亩，大东70亩，界北89亩，三沟83亩，普场120亩。 | 653 |  |  |  |  |  |
| 车轴河 | 兴五110亩，龙王口151亩，兴二85亩，杨庄228亩，北六766亩，正兴256亩，民治240亩，南兴490亩，二队116亩，三队102亩，街东43亩，付岔82亩。 | 2669 |  |  |  |  |  |
| 兴四大沟 | 兴四39亩，北三42亩，兴三59亩。 | 140 |  |  |  |  |  |
| 双闸大沟 | 兴三11亩，北三6亩，龙王口6亩，吴赵20亩，后腰18亩，前腰15亩，兴二17亩。 | 93 |  |  |  |  |  |
| 鲁河大沟 | 鲁河6亩，北王6亩，沈场5亩，杨庄5亩，善南18亩，民治18亩，正兴15亩，北六65亩。 | 138 |  |  |  |  |  |
| 同鲁大沟 | 兴四41亩，兴五18亩。 | 59 |  |  |  |  |  |
| 兴五大沟 | 兴五13亩，龙王口5亩。 | 18 |  |  |  |  |  |
| 二队大沟 | 二队亩，14亩，隆兴13亩，跃北1亩，路西24亩，老西2亩。 | 54 |  |  |  |  |  |
| 三队大沟 | 三队4亩，龙兴5亩，大东5亩，街西16亩，中心11亩，二段16亩，界北13亩。 | 70 |  |  |  |  |  |
| 跃进大沟 | 丁圩35亩，跃北19亩，路西22亩，大东26亩，界北29亩，葛沟31亩，中南22亩，老西4亩，二沟5亩，普场3亩。 | 196 |  |  |  |  |  |
| 同四大沟 | 丁圩18亩，二队7亩。 | 25 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 4848 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（圩丰镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 东门五图河 | 大兴178亩，乡窑厂36亩，洋桥60亩。 | 274 |  |  |  | 水利局 圩丰镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽植树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 牛墩界圩河 | 南华149亩，界圩107亩，大兴347亩，光明319亩。 | 922 |  |  |  |  |  |
| 车轴河 | 许庄80亩，圩丰84亩，头段183（含河南119）亩，永兴95亩，四合327亩，周庄137亩，支沟39亩，东圩34亩，海堤87亩。 | 1066 |  |  |  |  |  |
| 中沟河 | 芦场40亩，直亭11亩，圩南11亩，尹场12亩，洋桥9亩，洋桥农场28亩，许庄23亩，圩丰23亩。 | 157 |  |  |  |  |  |
| 小学中沟 | 支沟38亩，周庄42亩。 | 80 |  |  |  |  |  |
| 永支大沟 | 支沟17亩，头段11亩，永兴24亩，周庄7亩，四合38亩。 | 97 |  |  |  |  |  |
| 永前大沟 | 头段29亩，永兴28亩，四合97亩。 | 154 |  |  |  |  |  |
| 直跃大沟 | 许庄25亩，直亭22亩，三张梨25亩，界圩11亩，南华36亩，芦场21亩。 | 140 |  |  |  |  |  |
| 尹场洋桥界沟 | 洋桥31亩，尹场31亩，洋桥农场13亩，圩丰6亩。 | 81 |  |  |  |  |  |
| 大小兴界河 | 大兴33亩，小兴27亩，太丰8亩。 | 68 |  |  |  |  |  |
| 东圩海堤 | 海堤17亩，东山7亩，东圩24亩。 | 48 |  |  |  |  |  |
| 中学大沟 | 圩丰14亩，圩南24亩，三张梨33亩，界圩39亩，直亭24亩，许庄14亩。 | 148 |  |  |  |  |  |
| 东圩大沟 | 东圩29亩。 | 29 |  |  |  |  |  |
| 妇联河 | 南华10亩，三张梨19亩，太丰38亩，县航运村14亩，芦场10亩，直亭15亩，圩南21亩，尹场16亩，洋桥13亩。 | 156 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 3420 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（图河镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 界圩河 | 大兴156亩，郝跳92亩，董庄140亩，大兴沟219亩，腰庄300亩，海宁54亩。 | 961 |  |  |  | 水利局 图河镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽植树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 凤凰小河 | 九段33亩。 | 33 |  |  |  |  |  |
| 利华大沟 | 安福84亩，朱庄98亩，郝跳38亩。 | 221 |  |  |  |  |  |
| 合兴大沟 | 腰庄6亩，海宁62亩。 | 68 |  |  |  |  |  |
| 团结大沟 | 七道沟77亩。 | 77 |  |  |  |  |  |
| 场界大沟 | 图河3亩，大兴沟6亩，二道沟35亩，腰庄50亩。 | 94 |  |  |  |  |  |
| 红旗大沟 | 李庄57亩，官场45亩，冯圩3亩，三舍6亩。 | 111 |  |  |  |  |  |
| 官场大沟 | 李庄3亩，官场6亩，义民83亩。 | 92 |  |  |  |  |  |
| 义民大沟 | 六道沟7亩，七道沟75亩。 | 82 |  |  |  |  |  |
| 马圩小河 | 马庄7亩，杜圩5亩，三舍30亩，孟圩84亩。 | 121 |  |  |  |  |  |
| 涵洞引河 | 九段80亩。 | 80 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 1940 | 800 | 800 | 800 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（东王集镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 官沟河 | 大埝77亩，野场26亩，韩圩90亩，兴春53亩，东湾40亩。 | 286 |  |  |  | 水利局 东王集镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽植树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 忆帆河 | 任圩2亩，良王4亩，直属6亩，六里4亩，三里3亩，法科101亩，杨圩95亩，兴春58亩，东湾47亩。 | 320 |  |  |  |  |  |
| 石剑河 | 洪圩39亩，焦荡65亩，良王65亩，任圩7亩，封庄89亩，蒋圩82亩，盐河3亩，法科58亩，合兴41亩，大埝48亩。 | 497 |  |  |  |  |  |
| 青年河 | 杨圩102亩，韩圩66亩，黄杨165亩，直属71亩，条河143亩，大南43亩，盐东33亩。 | 623 |  |  |  |  |  |
| 西大沟 | 蒋圩32亩，大南3亩，条河4亩，元邦40亩，三里73亩，洪圩85亩，黄杨115亩，六里9亩。 | 361 |  |  |  |  |  |
| 三里沟 | 三里沟115亩，六里沟41亩，伊东61亩， 后河22亩，元邦87亩，三里11亩，东湾131亩，兴春55亩。 | 523 |  |  |  |  |  |
| 六里河 | 元邦14亩，盐东5亩，条河9亩，六里11亩，黄杨4亩，直属7亩，兴春13亩，韩圩10亩。 | 73 |  |  |  |  |  |
| 芦济沟 | 盐东31亩，大南118亩，封庄3亩，蒋圩3亩，法科13亩，杨圩40亩，野场39亩，大埝2亩，洪圩38亩，焦荡8亩，黄杨68亩，直属57亩，良王4亩。 | 424 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 3107 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（下车镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 牛墩界圩河 | 柴市178亩，顾圩113亩，跳口124亩，董跳245亩，陈赵137亩，徐圩204亩，姜府174亩，楼庄164亩，官沟87亩，双闸151亩。 | 1577 |  |  |  | 水利局 下车镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽植树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 官沟河 | 德兴27亩，朐兴43亩，赵跳74亩，双闸29亩。 | 173 |  |  |  |  |  |
| 车轴河 | 胡圩106亩，彭渡203亩，沙行243亩，刘圩120亩，岳河150亩。 | 822 |  |  |  |  |  |
| 大新河 | 席圩173亩，岳河92亩。 | 265 |  |  |  |  |  |
| 忆帆河 | 沙行64亩，彭渡4亩，前门100亩，青山4亩，六庄64亩，下车51亩，董跳126亩，跳口7亩，费庄97亩，恒春103亩，高河68亩，长兴46亩，河东64亩，黄舍30亩，黄荡66亩，茆庄47亩，白蚬103亩，河西70亩，徐圩46亩。 | 1160 |  |  |  |  |  |
| 大兴沟 | 楼庄15亩，长兴2亩，费庄57亩，大兴71亩，张庄99亩，官沟80亩。 | 324 |  |  |  |  |  |
| 七口沟 | 刘圩27亩，岳河48亩，席圩77亩，长春5亩，陈赵25亩。 | 182 |  |  |  |  |  |
| 四五河 | 彭渡40亩，邱庄80亩，林庄73亩，仲集苗圃24亩，石羊39亩，顾圩15亩，柴市44亩。 | 315 |  |  |  |  |  |
| 三兴河 | 刘圩67亩，沙行4亩，长春137亩，下车4亩，陈赵55亩。 | 267 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 5085 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（杨集镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 界圩河 | 萌旭131亩，同杨123亩，曙光187亩，蒋庄95亩，界南195亩，后学田143亩。 | 874 |  |  |  | 水利局 杨集镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽植树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 官沟河 | 孙小港19亩，庄场50亩，顺兴50亩，新安41亩，萌旭61亩，春一30亩，兴联9亩。 | 260 |  |  |  |  |  |
| 利华大沟 | 利华5亩，丰圩2亩，东城6亩，学田3亩，后学田3亩。 | 19 |  |  |  |  |  |
| 农苏大沟 | 朐兴5亩，农旭3亩，孙跳4亩，孙兴4亩，曙光3亩，镇北10亩，五福庄23亩，蒋庄24亩。 | 76 |  |  |  |  |  |
| 长兴大沟 | 孙小港2亩，方庄7亩，长流7亩，同杨6亩，条丰11亩，广丰20亩，农旭19亩，孙跳15亩，孙兴13亩，曙光16亩。 | 116 |  |  |  |  |  |
| 东胜大沟 | 镇东4亩，邵庄5亩，四城2亩，连城3亩，茆舍3亩，界南4亩，利华6亩，丰圩7亩，学田13亩，后学田4亩。 | 51 |  |  |  |  |  |
| 镇北大沟 | 镇北16亩，五福庄6亩，蒋庄6亩，邵庄22亩，西城12亩，连城18亩，茆舍16亩，界南16亩。 | 112 |  |  |  |  |  |
| 同杨大沟 | 孙小港7亩，庄场5亩，顺兴5亩，兴安3亩，前旭7亩，方庄16亩，长流9亩，同杨16亩。 | 68 |  |  |  |  |  |
| 兴春河 | 春三9亩，沂河6亩，春二20亩，房湾15亩，南湾19亩，谢湾4亩，兴联5亩。 | 78 |  |  |  |  |  |
| 图河界沟 | 通榆8亩，乔圩9亩。 | 17 |  |  |  |  |  |
| 妇联河 | 老庄13亩，何庄18亩，房湾16亩，南湾29亩，春三3亩，春二2亩。 | 81 |  |  |  |  |  |
| 乡路沟 | 谢湾5亩，元兴13亩，公兴18亩，兴庄22亩，房湾22 | 80 |  |  |  |  |  |
| 兴联路沟 | 沂河14亩，春一20亩，谢湾20亩，兴联26亩。 | 80 |  |  |  |  |  |
| 正南大沟 | 后山8亩，何庄19亩，元兴14亩，正南20亩，元兴3亩。 | 64 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 1976 | 800 | 800 | 800 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（同兴镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 善后河 | 孙口135亩，玉山205亩，玉兴194亩，五里351亩，和圩103亩，济永58亩，佑兴212亩，鲁南191亩。 | 1449 |  |  |  | 水利局 同兴镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽植树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 大新河 | 李庄34亩，济永167亩，永进146亩，闸南119亩，新兴16亩，大兴9亩，亚芦9亩，佑兴15亩。 | 515 |  |  |  |  |  |
| 车轴河 | 孟河127亩，尚兴153亩，玉蝉55亩，武庄341亩，前河302亩，罘山141亩，李庄257亩，闸南146亩，团荡234亩，先进281亩，龙王口106亩，新兴1亩，振兴8亩，马沟75亩，山南127亩。 | 2354 |  |  |  |  |  |
| 盐河 | 孙口156亩。 | 156 |  |  |  |  |  |
| 界圩河 | 永进173亩，徐庄122亩，金跳84亩，小圩110亩。 | 489 |  |  |  |  |  |
| 玉山河 | 尚兴345亩，玉前38亩，玉山112亩，玉兴60亩。 | 555 |  |  |  |  |  |
| 罘山河 | 五里51亩，和圩35亩，膘头63亩，罘山205亩。 | 354 |  |  |  |  |  |
| 洪高河 | 玉山223亩。 | 223 |  |  |  |  |  |
| 山北中心沟 | 孙口32亩，玉山74亩，玉兴20亩，玉蝉20亩，唐圩26亩。 | 172 |  |  |  |  |  |
| 忆帆河 | 玉兴103亩，唐亩，123亩，山前43亩，武庄72亩。 | 341 |  |  |  |  |  |
| 山北河 | 唐圩7亩，毛纺70亩，膘头66亩，和圩90亩，济永41亩。 | 274 |  |  |  |  |  |
| 山前大沟 | 鲁南9亩，山北5亩，张宝山21亩，山南6亩。 | 41 |  |  |  |  |  |
| 同兴大沟 | 佑兴79亩，亚芦53亩，大新闸6亩，同兴103亩，新兴3亩，振兴9亩。 | 253 |  |  |  |  |  |
| 先进大沟 | 团荡6亩，先进65亩，徐庄5亩，金跳53亩。 | 129 |  |  |  |  |  |
| 河口大沟 | 江队69亩，小圩3亩，龙王口72亩。 | 144 |  |  |  |  |  |
| 同杨大沟 | 闸南5亩，永进6亩，团荡76亩，徐庄42亩。 | 129 |  |  |  |  |  |
| 小场大沟 | 鲁南96亩，山北71亩，马沟10亩，张宝山56亩，山南68亩。 | 301 |  |  |  |  |  |
| 同四大沟 | 龙王口72亩。 | 72 |  |  |  |  |  |
| 山西大沟 | 佑兴7亩，亚芦5亩，同兴3亩，振兴6亩，鲁南81亩，山北56亩，马沟121亩。 | 279 |  |  |  |  |  |
| 陶徐大沟 | 先进36亩，金跳5亩，头队19亩，小圩54亩。 | 114 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 8344 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |

主要河道绿化任务分解表（燕尾港镇）

| 河道名称 | 涉及村面积（亩） | 小计面积（亩） | 分年实施任务（亩） |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 五灌河等 | 三百弓500亩等 | 500 | 500 | 500 | 500 | 水利局 燕尾港镇 | 2021年和2022年下达的绿化任务主要包括采伐迹地、大中沟疏浚及一般中小河流宜绿化地块；建议栽植树种：雄性杨树、泡桐、栾树、榆树、榉树、柳树等。 |
| 合 计 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |

附件3

道路绿化建设工程任务分解表

| 年 度 | 主要建设地点 | 建设规模（亩） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 233国道两侧、新拓宽农路两侧 | 3000 | 县交通局、相关镇街 | 国省干道7.5米以内由交通局负责，7.5米以外及县乡道路由属地镇街负责 |
| 2021年 | 连宿高速两侧、连淮高速两侧、县乡村农路改造 | 7000 | 县交通局、侍庄、小伊、伊山、南岗、下车、同兴等镇街 |  |
| 2022年 | 新铺设的高等级公路、县乡道、各有关道路林分更新改造、补植完善 | 5000 | 县交通局、相关镇街 |  |
| 合 计 |  | 15000 |  |  |

附件4

山体绿化任务分解表

| 年 度 | 主要建设地点 | 建设规模（亩） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 大伊山 | 750 | 大伊山旅游经济区 |
|  | 伊芦山 | 750 | 同兴镇 |
| 2021年 | 大伊山 | 500 | 大伊山旅游经济区 |
|  | 伊芦山 | 500 | 同兴镇 |
| 2022年 | 大伊山 | 500 | 大伊山旅游经济区 |
|  | 伊芦山 | 500 | 同兴镇 |
| 合 计 |  | 3500 |  |

附件5

珍贵和乡土树种推荐名录

| 序号 | 树 种 | 应用范围 |  | 树 种 特 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三化 | 乡土 |  |
| 1 | 大叶女贞 | √ | √ | 常绿树种，阳性树种，喜光，喜温暖环境。适生于深厚、肥沃、湿润的土壤，对土壤的适应性强，酸性、中性、碱 大叶女贞性土及轻度盐碱土均可生长。深根性，侧根广展，抗风力强。忌积水，不耐干旱和贫瘠。生长慢，寿命长。 |
| 2 | 龙柏 | √ |  | 喜阳，稍耐阴。喜温暖、湿润环境，抗寒。抗干旱，忌积水，排水不良时易产生落叶或生长不良。适生于干燥、肥沃、深厚的土壤，对土壤酸碱度适应性强，较耐盐碱。对氧化硫和氯抗性强，但对烟尘的抗性较差。 枝条螺旋盘曲向上生长，似盘龙姿态，观赏价值高，适应性强，优良的常绿树种。 |
| 3 | 红叶石楠 | √ |  | 红叶石楠比较喜欢光照，可以耐阴，它比较喜欢温暖湿润的气候，耐干旱不耐水湿。红叶石楠的耐寒性还是比较强的，可以耐低温。在选择土壤的时候，要求不是很高的。常绿灌木，绿化效果较好，宜栽植于背风向阳的中下坡。土壤适应性较强。 |
| 4 | 榔榆 | √ | √ | 落叶乔木，喜光，耐干旱，在酸性、中性及碱性土上均能生长，但以气候温暖，土壤肥沃、排水良好的中性土壤为最适宜的生境。对有毒气体烟尘抗性较强。 |
| 5 | 法桐 | √ |  | 落叶乔木，喜光，喜湿润温暖气候，较耐寒。对土壤要求不严，但适生于微酸性或中性、排水良好的土壤，微碱性土壤虽能生长，但易发生黄化。根系分布较浅，台风时易受害而倒斜。抗空气污染能力较强，叶片具吸收有毒气体和滞积灰尘的作用。该种树干高大，枝叶茂盛，生长迅速，适应性强，易成活，耐修剪，抗烟尘，所以广泛栽植作行道绿化树种，也为速生材用树种；对二氧化琉、氯气等有毒气体有较强的抗性。 |
| 6 | 榉树 | √ |  | 珍贵彩叶树种，落叶乔木，喜光，喜湿润温暖气候，较耐寒。对土壤要求不严，但适生于微酸性或中性、排水良好的土壤，微碱性土壤虽能生长，但易发生黄化。根系分布较浅，台风时易受害而倒斜。抗空气污染能力较强，叶片具吸收有毒气体和滞积灰尘的作用。该种树干高大，枝叶茂盛，生长迅速，适应性强，易成活，耐修剪，抗烟尘，所以广泛栽植作行道绿化树种，也为速生材用树种；对二氧化琉、氯气等有毒气体有较强的抗性。 材质优良，观赏价值高，是优良的行道树种。耐轻度盐碱，抗污染，寿命长。 |
| 7 | 青桐 | √ |  | 优良先锋树种，耐干旱瘠薄，生长迅速，播种发芽率高，适宜山地播种造林，材药兼用。 |
| 8 | 朴树 | √ |  | 优良乡土树种，落叶乔木，耐寒耐旱耐轻度盐碱和水湿，树形美观，优良景观生态和用材用油树种，生长较快。 |
| 9 | 豆梨 | √ |  | 落叶彩叶树种，材质优良，花、果观赏价值高，为极具绿化潜力树种。 |
| 10 | 海棠 | √ | √ | 落叶彩叶树种，优良的观花、观果树种，适应性强。 |
| 11 | 紫薇 |  | √ | 树皮光滑，花色丰富，花期长达数月，是夏秋少花季节优良的观花、观干树种，适应性较强。 |
| 12 | 苦楝 |  | √ | 优良落叶乡土乔木，淡紫色圆锥花序，核果，花果期较长，耐盐碱树种，种子萌发力强，适宜植播种造林。 |
| 13 | 乌桕 | √ |  | 落叶彩叶树种，优良的观花、观果及用材树种，种子萌发力强，对土壤适应性强，寿命长。 |
| 14 | 刺槐 | √ | √ | 落叶乔木，白色总状花序，观赏价值高，嫩芽、花食落叶乔木，根部有根瘤，有提高地力之效，种子萌发力强，适宜播种造林耐盐碱，适应性很强。 |
| 15 | 梨树 | √ | √ | 落叶经济林果，主要品种有黄冠、丰水、晚秋黄梨等。 |
| 16 | 桃树 |  | √ | 落叶经济林果，本地主要品种有白凤、黄桃等. |
| 17 | 白榆 | √ | √ | 落叶乔木，优良耐盐碱树种，景观，用材乡土树种。 |
| 18 | 垂柳 | √ | √ | 高大乔木，优良的水体保持，水源涵养，景观树种 |
| 19 | 栾树 | √ | √ | 彩色树种，喜温暖湿润气候，喜光，亦稍耐半阴喜生长于石灰岩土壤，也能耐盐渍性土，耐寒耐旱耐瘠薄，并能耐短期水涝。深根性，生长较快，主干通直，适应性强。落叶乔木，优良耐盐碱树种，观花、生态、景观树种。 |
| 20 | 国槐 |  | √ | 落叶乔木，优良用材、行道树种。 |
| 21 | 广玉兰 | √ |  | 彩色树种，喜光，较耐寒，喜肥沃、排水良好而带微酸性的砂质土壤，在弱碱性的土壤上亦可生长。生长较快，主干通直，不耐水涝。 |
| 22 | 枇杷 | √ | √ | 常绿小乔木，优良的果、常绿、景观树种 |
| 23 | 银杏 | √ |  | 珍贵与彩色树种，落叶大乔木，根深，主干通直，寿命长。阳性树，喜排水良好的深厚砂质壤土。耐寒性颇强，生长较快，不耐水湿。 |
| 24 | 香椿 |  | √ | 珍贵树种，落叶乔木，喜温，喜光，较耐湿，适宜于河边、宅院周围肥沃湿润的砂壤土。适宜的土壤酸碱度为PH5.5—8.0. |
| 25 | 薄壳山核桃 | √ |  | 珍贵树种，乔木，阳性树种，对土壤适应范围广，在立地条件好的区域生长迅速，深根性，萌蘖性强生长速度中等，寿命长。 |
| 26 | 杂交马褂木 | √ |  | 彩色树种，喜光及温和湿润气候。喜深厚肥沃湿润排水良好酸性或微酸性土壤。不耐水湿。 |
| 27 | 泡桐 |  | √ | 喜光，较耐阴，喜温暖气候，耐寒性不强，对黏重瘠薄土壤有较强适应性。幼年生长极快，是速生树种。 |
| 28 | 柿树 |  | √ | 珍贵与彩色树种，落叶乔木，秋季叶经霜变红，非常美观。深根性，对土壤适应性强，在山地、平原、微酸、微碱性的土壤上均能生长。 |
| 29 | 枣树 |  | √ | 珍贵树种，落叶乔木，强阳性，对气候、土壤适应性较强。耐干旱、瘠薄，根系发达，深而广，能抗风沙。 |
| 30 | 金丝垂柳 |  | √ | 彩色树种，喜光，较耐寒，性喜水湿，也能耐干旱，以湿润、排水良好的土壤为宜。喜温暖湿润气候及潮湿深厚的酸性及中性土壤。生长迅速，适应性较强。 |
| 31 | 雄性杨树 |  | √ | 乡土树种，落叶乔木，生长速度快，产材量大，成本低廉，无飞絮。 |