灌云县临港产业区化工产业园

扩区可行性研究报告

二0二五年十月

目录

一、园区基本情况	1

1.1灌云县临港产业区化工产业园现状概况	1

1.2灌云县临港产业区化工产业园扩区可行性分析	3

1.3灌云县临港产业区化工产业园拟扩区域概况	4

1.4园区要素保障	6

二、扩区必要性	12

2.1国家和省重大产业区域布局战略需要	12

2.2重大项目承载需要	14

三、 园区规划	15

3.1总体规划思路	15

3.1.1规划范围	15

3.1.2规划空间布局	16

3.2产业发展规划思路	17

3.2.1产业定位	17

3.2.2发展定位	17

3.2.3产业发展思路	17

3.2.4产业发展目标	19

3.2.5产业发展重点	19

四、选址报告	24

4.1国土空间规划相符性分析	24

4.1.1城镇开发边界分析	24

4.1.2永久基本农田分析	24

4.1.3生态保护红线	24

4.2选址环境合理性分析	24

4.3环境准入清单	25

4.4区域环境影响	25

4.5整体性安全风险	29

4.6地质灾害风险	30

4.7净空区、全年静风频率分析	30

4.8区域城乡历史文化资源	30

五、基础设施建设方案	31

5.1公共基础设施规划	31

5.2封闭化管理规划	32

5.3危险化学品车辆专用停车场规划	32

5.4应急能力建设规划	33

5.5化工实训基地建设规划	34

5.6固废处置及环境预警体系建设规划	34

5.7“一企一管”及配套污水处理厂建设规划	35

5.8三级防控等保障体系建设规划	36

5.9信息化平台建设规划	37

六、园区管理机构设置方案及其管理工作方案	38

一、园区基本情况

1.1灌云县临港产业区化工产业园现状概况

灌云县临港产业区化工产业园（以下简称“化工产业园”）位于江苏省连云港市灌云县，与位于连云港徐圩新区的连云港石化产业基地（以下称“连云港石化基地”）相邻，始建于2005年3月，起初仅规划建设3.41平方公里的启动区。

连云港市政府于2010年批复建设灌云县临港产业区化工集中区（连政复﹝2010﹞12号），区域四至范围为北至纬九路、西至规划经六路（现经七路）、东和南至324省道（总面积10.2平方公里，含启动区3.41平方公里），产业以精细化工等三类工业为主。2017年，连云港市政府对该化工集中区的西侧边界进行调整，新增面积0.6平方公里，总面积10.8平方公里（连政复﹝2017﹞20号。2021年，连云港市政府批复调整规划范围为东邻原省道324、西至经七路、南邻国道G228、北至纬九路，规划面积10.64平方公里。

2020年10月，根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，灌云县临港产业区化工产业园认定为化工集中区，并明确作为连云港石化产业基地拓展区。2023年5月，根据《省政府关于公布江苏省化工园区认定复核通过名单（第一批）的通知》（苏政发﹝2023﹞38号），灌云县临港产业区化工产业园通过化工园区认定复核。

临港产业区化工产业园近年来秉持减数量增质量原则，淘汰落后企业，按照江苏省化工园区整提升治的总体要求，逐步拆除关停100余家化工企业。同时产业层面腾笼换鸟，陆续引进嘉澳新能源、连云港碱厂等优质项目。

在此情况下，依托石化基地的原料、物流优势，以及灌云县临港产业区的土地资源和基础设施条件，将石化基地拓展区发展储备区域尽快进行规划建设，为区域重大石化项目的建设拓展发展空间，形成石化基地与拓展区联动发展的新格局，助力连云港万亿石化产业集群建设。

2023年底，江苏人民政府正式印发《江苏省化工园区管理办法》（苏政规〔2023〕16号），对江苏省内化工园区规划布局、基础设施建设、设立、区域范围调整、认定、项目入园、日常管理、取消定位等事项提出了明确的管理要求，为进一步规范化工园区管理，优化产业布局，推动石化化工行业转型升级、提质增效提供了坚实保障。在此背景下，按照《江苏省化工园区管理办法》对化工园区扩区的相关要求，将《连云港石化产业基地总体发展规划（修编）》中规划的石化基地拓展区发展储备区域作为灌云县临港产业区化工产业园（扩区部分）进行规划建设。

化工产业园以提升产业竞争力为核心，以产业链延伸为途径，以发展高端产品集群为方向，依托连云港石化产业基地的丰富资源，围绕江苏省、长三角地区相关产业，满足终端市场需求，目前重点发展面向装备制造、汽车、交通、建筑、轻工、家电、电子信息等领域的高端化工新材料和高端精细专用化学品，并承接江苏省、连云港市化工产业转移，促进产业转型升级。将灌云县临港产业区化工产业园建设成为连云港石化产业基地产业链延伸区、发展空间拓展区，打造高端化工新材料产业链和高端精细专用化学品产业链。

（1）高端化工新材料产业链：园区规划未来逐步引进化工新材料及配套原料生产企业，主要发展方向为高性能树脂、特种橡胶及弹性体、可降解塑料、差别化PET纤维等系列产品以及C5/C9的综合利用。

（2）高端精细化工产品产业链：园区规划未来逐步引进高端精细化工产品生产企业，着重在胶粘剂、环保涂料、高端水处理剂、高性能塑料助剂等系列产品。

目前园区内现有化工企业共6家。

1.2灌云县临港产业区化工产业园扩区可行性分析

《江苏省化工园区管理办法》提出：化工园区同时符合下列条件的，可以申请扩大规划建设区域（以下简称扩区）：

（一）拟扩建区域应当和现有园区在同一个县级行政区域或者省级以上开发区范围内。在同一县级行政区域但隶属不同管理体系的，由共同的上级人民政府明确化工园区和拟扩建区域管理机构以及统一管理方式。

（二）现有区域化工主导产业占园区营业收入的60%以上，可开发利用率不足20%, 已建成正式投产项目亩均产值苏南不低于300万元／亩、苏中不低于250万元／亩、苏北不低于200万元／亩。省人民政府文件确定的国家石化产业基地拓展区不受上述指标限制。

（三）申请扩区当年以及前两年度内未发生较大及以上突发环境事件，且申请时不存在区域限批、挂牌督办、重大环境安全隐患、被中央和省级生态环境保护督察以及国家和省长江经济带生态环境警示片指出存在突出生态环境问题等未完成整改销号事项。

（四）申请扩区当年以及前两年度内未发生较大及以上生产安全事故，安全风险评估等级为一般或者较低安全风险。

灌云县临港产业区化工产业园与本次规划扩区部分同位于灌云县内，并且作为国家级石化产业基地连云港港石化产业基地的拓展区，近两年没有发生过较大环境事件及安全生产事故，安全风险评估等级为一般风险并承诺整改为较低安全风险。因此，灌云县临港产业区化工产业园符合扩区条件，扩区是可行的。

1.3灌云县临港产业区化工产业园拟扩区域概况

灌云县临港产业区化工产业园拟扩区域（扩区部分）（简称“化工产业园（扩区部分）”）位于灌云县临港产业区化工产业园现有片区西北方向，相距约3.5km。拟扩区域四至范围为：东至灌西大道，南至向阳大道（G228），西至海滨大道，北至连云港大道，规划面积24.36平方公里。

图1 化工产业园现片区、拟扩区域及与连云港石化产业基地位置图

图2 灌云县临港产业区化工产业园拟扩区域四至范围

1.4园区要素保障

1、土地资源保障

化工产业园（扩区部分）用地面积24.36平方公里，其中东部位于城镇开发边界内用地9.34平方公里，西部城镇开发边界外用地15.02平方公里。园区地势平坦，目前尚未进行开发。用地类别方面，东部用地现状为工矿用地，符合规划要求；西部用地现状为坑塘水面和部分一般农田。园区范围内不涉及生态保护红线和基本农田。

利用园区储备的土地资源为推进连云港石化产业基地进一步强链、补链、延链提供用地保障，根据产业发展需要合理划分用地空间。规划在近期（2025-2028年）利用位于园区东部城镇开发边界内较为规整的土地发展化工新材料及专用精细化学品产业，主要利用连云港石化产业基地丰富的资源条件进行产业链延伸，实现资源在区域内的充分利用和发展，规划面积约9.34平方公里。规划在中远期（2029-2030年），将园区西南部位于城镇开发边界外用地性质进行调整，此片区紧邻连云港石化产业基地、方便物流联动和基础设施互相利用。根据产业规模，规划面积约10.47平方公里。此外，也将园区西北部位于城镇开发边界外用地性质进行调整，积极推动资源的高效及循环利用，打造面向“碳达峰、碳中和”要求的石化园区绿色低碳发展标杆，规划面积约4.55平方公里。

图3 连云港市“三区三线”划定图

2、水资源保障

连云港石化产业基地用水水源主要为江淮水调引工程及海水淡化水。调水工程利用跨区调水为徐圩新区送水，实现2015年向徐圩新区送水规模为86万立方米/日，2030年向徐圩新区送水规模为130万立方米/日；海水淡化水规划总规模35万立方米/日。经核算，预计2030年徐圩新区工业水供水余量约20万立方米/日，可作为园区的临时供水来源、提供补充用水。特别是考虑临港产业区周边区域海水取水条件较差的现实条件，可以依托石化产业基地海水淡化设施条件，为园区供应海水淡化水，提升非常规水资源利用水平。

灌云县临港产业区化工产业园现状水源为五灌河，是东门五图河、牛墩界圩河、车轴河三条河流汇合后的入海排水通道。化工产业园近期以五灌河为水源，远期通过善后河和车轴河调入通榆运河水源，并建设埒子口水库，能够保证化工产业园的水源稳定性。

本次规划区为化工产业园（扩区部分），规划水源主要为五灌河；中远期利用临港产业区规划的工业水厂，规划总规模约20万立方米/日。

化工产业园及化工产业园（扩区部分）与石化产业基地水源供给情况大体相似，且具备地理位置相近的自然优势，因此，在水源供给上可以互为备用水源，在极端状态下实现“一基地两园区”的资源共享，为各基地/园区运行提供有力保障。

3、能源资源保障

灌云县临港产业区内供电系统完善，有220kV灌西变、35kV燕尾变、110kV燕港变变电所3座为园区企业供电，容量分别为1*180MKV、2*3.15MKV、2*63MKV，同时新建110kV临化变，可满足区域双电源供电能力要求。根据化工产业园（扩区部分）内近期规划项目（2025-2035年）建设，需在区内规划建设一座220kV变电站，规模暂定为2×240MVA，同时建设三至四座110kV公用变电站，变电站容量为2~3台50MVA主变压器，建设形式为半户内方式，用地控制在1~2公顷/座。规划220kV变电站两回路220kV进线分别引自500kV徐圩变及盐都变。随着中远期炼化一体化项目的建设，需在区内规划建设两座220kV变电站，规模暂定为3×240MVA，同时建设9~10座110kV公用/企业专用变电站。

园区内热源主要依托区外的华能热电厂，建设有3×220t/h超高温高压燃煤锅炉和2×B25MW级背压式汽轮发电机组。规划在化工产业园（扩区部分）内建设一座热电站，分期建设8台450吨/时高温高压锅炉及配套的背压式汽轮发电机组。园区作为连云港石化基地的拓展区，除了在产业链上实现上下游一体化外，在基础设施上也应尽可能实现共享。由于目前石化基地产业体量大，供热负荷紧张，石化基地规划建设清洁能源供热项目，为石化基地产业项目供应蒸汽，清洁能源供热项目建成后，石化基地将有较大供热余量。化工产业园（扩区部分）中远期开发建设过程中与连云港石化产业基地热网充分融合，实现联合供热。

4、交通运输能力保障

（1）公路运输

化工产业园（扩区部分）内现状无高速公路，距离沈海高速公路灌云东出入口约30公里。扩区部分主要通过国省干线公路实现对外联系，其中G228自扩区部分南部穿越，南至盐城、南通等沿海城市，北至连云港、山东等，是扩区部分南北向对外联系的主要通道；S324从扩区部分东部穿过，西至杨集镇接G204，是临港产业区东西向对外联系的主要通道；海滨大道环绕扩区部分，与G228衔接，是扩区部分内外衔接的重要道路。

（2）港口码头运输

化工产业园（扩区部分）港口物流条件优越，可依托的港口有临港产业区的燕尾港港区和连云港石化产业基地的徐圩港区。

燕尾港港区是连云港港“一体两翼”南翼组合港的重要作业区，位于灌河入海口西岸，具有天然的“海河联运”的优势，交通便捷，四通八达。对外可直达我国沿海及其他国家各港口，对内可通过灌河，经盐河、通榆河等内河航道与长江、京杭大运河相连，是苏北、皖北、鲁西南等地区最佳出海口之一。

徐圩港区是国家东中西区域合作示范区先导区的重要组成部分，港区具备丰富的土地和港口岸线资源，码头、航道等基础设施初步完备。依托临港工业起步，逐步发展成为服务于腹地经济发展和后方临港工业综合性港区，以干散货、液体散货和散杂货为主，适度发展集装箱运输，为连云港市及周边、乃至中西部地区提供货物运输服务，规划吞吐能力1.6亿吨/年，集装箱吞吐能力达到150万TEU/年。

除此之外，化工产业园（扩区部分）临近灌河口，五灌河航道位于扩区部分东侧，现状等级为五级航道，沿线分布有码头，可以实现海河联运。

（3）铁路运输

扩区部分内现状无铁路，但借助公路交通系统，处于连盐铁路灌云东站30分钟交通圈内，连淮扬镇铁路灌云站50分钟交通圈内。

二、扩区必要性

2.1国家和省重大产业区域布局战略需要

——贯彻落实习总书记考察江苏重要讲话指示精神

2023年7月，习近平总书记在江苏考察时强调，要把坚守实体经济、构建现代化产业体系作为强省之要，巩固传统产业领先地位，加快打造具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，全面提升产业基础高级化和产业链现代化水平，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

石化化工行业是江苏省传统优势产业，正在从石化大省向石化强省迈进，优化提升临港石化产业布局，承接沿江石化产业升级转移，构建紧密联系的产业集群的关键时期，通过连云港石化产业基地拓展区的持续开发建设，有助于充分发挥区域内现有石化产业基础条件，实现资源、能源、物流、管理共享共生发展，成为推动高质量发展走在前列、加快建设“强富美高”新江苏的重要举措。

——贯彻国家战略，落实江苏沿海地区发展的战略部署

加快江苏沿海地区发展是国家的重大战略部署，有利于提升长三角区域整体实力、更好服务构建新发展格局、完善海洋强国总体布局、推动东部沿海地区绿色低碳发展。

长三角地区是我国石化产业最发达的地区之一，是我国石化产业的先进代表。区域石化产业一体化协同发展，对行业实现高质量发展具有重大意义。连云港作为长三角北翼石化产业发展的新增长极，通过进一步拓展连云港石化产业的发展空间，发展绿色石化产业，连云港有条件、有能力也有责任和义务承担起我国石化产业转型升级的重要任务，探索石化产业实现区域协同、互利共赢、融合发展的新模式，成为长三角石化产业一体化高质量发展的有力推动者和坚决执行者。

——落实省委省政府要求，推进江苏石化产业高质量发展

江苏省石化产业经过近年来的整治提升，目前已进入转型升级实现高质量发展的关键时期。随着长江经济带生态保护的推进，江苏省石化产业布局的重点是从沿江向沿海转移，构建出“1+N”化工产业高质量发展格局。省委省政府要求徐圩新区要培育壮大优势产业集群，着力打造世界一流石化产业基地。

徐圩新区作为国家重点发展的大型石化产业基地，成为江苏化工产业增长主引擎和主阵地，承载着重要的历史使命。未来需要围绕着连云港石化产业基地的基础优势，进一步强化石化产业基地进行拓展延伸，可以更好地发挥连云港石化产业的整体优势，承接沿江高端石化产业转移，发展上下游一体化的绿色石化产业体系，推进江苏石化产业布局优化、转型升级和高质量发展。

——落实市委专题会议精神，助力打造万亿级产业集群

连云港正在加快打造世界一流万亿级石化产业集群，以连云港石化产业基地为核心，以盛虹石化、卫星化学、中化国际为龙头，相关拓展区域协同支撑，引进了一批技术含量高的重大石化产业项目，延伸发展石化产业链下游和价值链高端产业，构建参与国际合作和竞争新优势。

随着产业基地项目建设和发展，石化产业基地承载空间非常有限，徐圩新区现有土地资源无法承担万亿石化产业集群，解决新项目空间迫在眉睫。为打造世界一流石化基地，实现万亿级石化产业集群目标，加速推动徐圩新区与一河之隔的拓展区融合协同发展，按照统一标准进行规划建设，可以在产业、物流、基础设施等方面深入融合，加快连云港石化产业的集聚发展、统筹发展，构建出联动发展产业新格局时不我待。

2.2重大项目承载需要

灌云县临港产业区化工产业园规划用地总面积10.8平方公里，计划拆除退出125家安全环保不达标化工企业，累计腾退土地约6.7平方公里，同时陆续引进了嘉澳新能源、连云港碱厂等产业项目，目前可用约3.3平方公里，且地块分散，园区可利用的土地资源有限，继续承载大型石化项目能力不强。

- 园区规划

3.1总体规划思路

3.1.1规划范围

扩区后，灌云县临港产业区化工产业园包括两个片区，东片区为现有区域，西片区为拟扩区区域。

规划24.36平方公里的灌云县临港产业区化工产业园（扩区部分）距离灌云县临港产业区化工产业园约3.5km，其中先行启动区为城镇开发边界内9.34km2。

化工产业园（扩区部分）四至范围为：东至灌西大道，南至向阳大道（G228），西至海滨大道，北至连云港大道。

先行启动区四至范围：东至灌西大道，南至向阳大道，西至规一路和西宁路，北至连云港大道。

图3-1 灌云县临港产业区化工产业园（扩区部分）四至范围

3.1.2规划空间布局

拟扩区区域拟构建“一廊、两轴、三区、多点”的空间结构：

“一廊”即依托海滨大道形成的园区与泊古善后河之间的生态廊道。

“两轴”即依托G228和纬五路打造两条产业联动轴，与连云港石化产业基地、临港产业区化工园区形成产业联动。

“三区”即产业功能分区，包括化工新材料和专用精细化学品产业区、绿色低碳产业区及炼化一体化产业区，各片区内部以用地有效集聚为原则，保持内部小组团的完整，利于开发的弹性和可持续性。

“多点”即“一体化”配套服务的公用工程及辅助设施。包括污水处理、热电中心、变电站、消防站等。

图3-2 灌云县临港产业区化工产业园（扩区部分）总体布局规划图

3.2产业发展规划思路

3.2.1产业定位

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的“二十大”精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。把握江苏沿海地区发展、长三角一体化、长江经济带发展等重大战略机遇，在高质量发展及“双碳”战略目标的背景下，拓展连云港市石化产业发展新空间，在长三角、江苏省石化产业布局中发挥重要作用。

以提升产业竞争力为核心，以产业链上下游延伸为途径，以发展高端产品集群为方向，积极推进高水平炼化一体化项目，大力发展化工新材料和专用精细化学品产业，加快绿色低碳产业发展。

3.2.2发展定位

园区发展定位：连云港石化产业基地产业链延伸区；长三角、江苏省炼化产业空间拓展区；国家高端石化产品创新引领区；石化化工行业绿色低碳发展示范区。

3.2.3产业发展思路

（1）积极推进炼化一体化产业高质量发展

《连云港石化产业基地总体发展规划（修编）》中，炼油规模发展目标为达到4000万吨级，目前1600万吨/年炼化一体化项目已建成投产。为适应行业发展形势，连云港石化产业基地将重点依托已建炼化一体化项目，推进减油增化乙烯项目建设，原规划的二期炼化一体化项目已没有发展空间。化工产业园（扩区部分）具有较大的发展空间，与连云港石化产业基地一河之隔，依托石化产业基地的物流和基础设施，在化工产业园（扩区部分）规划建设二期炼化一体化项目有较好的条件。在建设过程中，可以根据市场、技术、能耗等情况，对原规划方案和发展路径进行优化，使上游基础炼化产业更符合行业发展的趋势。

（2）紧密衔石化产业基地资源进行产业链延伸

连云港石化产业基地产业快速发展，炼化一体化、轻烃综合利用、丙烷脱氢等多套基础炼化产业项目建成投产，形成了丰富的有机化工原料资源。这些资源除了在连云港石化产业基地内部进行加工利用外，还有多种大宗原料对外销售。通过在化工产业园（扩区部分）进行产业链延伸，发展化工新材料和专用精细化学品，尽可能减少液体有机化工产品的外销量，既延长了产业链条，提升区域产业的整体效益，也可以减少运输过程中的安全环保风险。

（3）大力发展高端石化产品集群

发挥区域石化龙头项目的引领和聚集作用，结合产业链延伸，同时依托港口物流优势，延伸与拓展高端石化产业链。突出企业科技创新主体地位，培育引领性创新能力，通过创新驱动高端化、差异化发展。对接下游高端产业需求，推动产业链协同创新，打造上下游协同发展的产业生态，集群化发展高端化工新材料和专用精细化学品，培育数个面向终端应用的高端石化产品集群。

（4）稳步构建绿色低碳产业体系

积极推动资源的高效及循环利用，推动产业项目开展节能降碳技术引进，促进先进节能管理经验和技术的推广。大力实施CCUS等绿色低碳新技术，挖掘二氧化碳资源化利用新路径，充分利用周边区域风电、光伏、核能等清洁能源的优势，发展绿色低碳产业项目，逐步构建高效、清洁、循环的绿色低碳产业体系。

（5）统一规划，分阶段重点推进并灵活发展

化工产业园（扩区部分）在产业项目的发展具有一定的不确定性。在发展路径和发展方向进行统一规划的前提下，分阶段进行重点产业项目的推进，但也需要根据市场、技术的变化情况，技术、原料可获得程度以及投资意向，在项目品种、规模以及时间上灵活发展。

3.2.4产业发展目标

在规划期内，若化工产业园（扩区部分）得到充分开发利用，到规划期末预计园区产业项目总投资将达到约2000亿元，年产值将达到约2200亿元，年利税将达到约420亿元，年利润将达到约300亿元。

3.2.5产业发展重点

（1）炼化一体化项目

——炼化一体化规模和路线

建议2400万吨/年炼油为龙头的炼化一体化项目，以炼油-芳烃-乙烯一体化发展模式作为园区总体发展规划的主要模式，以炼油为基础，通过炼油生产的各种气体和化工轻油为原料，裂解生产乙烯、丙烯、芳烃等基本有机原料，进而向石化中下游产品进行延伸；炼油、乙烯、芳烃之间可以进行资源的互供，通过科学的炼油二次加工配置，实现宜油则油、宜烯则烯、宜芳则芳，从而实现原油资源的合理有效利用。

建设规模为2400万吨/年炼油、300万吨/年乙烯、330万吨/年对二甲苯。重点建设新建原油处理、固定床加氢裂化、加氢裂化、蒸汽裂解、芳烃联合（含预加氢、重整、歧化、PX装置）等装置。在实施过程中，根据届时的市场、技术等情况进行方案优化调整。

——乙烯产业链

连云港石化产业基地目前乙烯产业链主要资源为乙二醇，二期乙烯项目建成后，苯乙烯、醋酸乙烯等资源量将会增加。

化工产业园（扩区部分）乙烯产业链重点向下游发展溶液法聚乙烯、聚乙烯专用料、醋酸乙烯、a-烯烃、POE、超高分子量聚乙烯、碳酸二甲酯、EVA、环氧乙烷、乙丙橡胶、乙醇胺、乙撑胺、EVOH树脂、聚乙烯醇缩丁醛等产品。

——丙烯产业链

连云港石化产业基地目前丙烯产业链资源较为丰富，主要有丙烯腈、MMA、环氧丙烷、苯酚丙酮，二期乙烯项目建成后，环氧丙烷、丙烯酸及酯等资源量将会增加。

根据市场需求潜力和石化基地产能投放情况，化工产业园（扩区部分）丙烯产业链重点向下游发展高端专用聚丙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酸（含冰晶丙烯酸）及其酯、丁辛醇、新戊二醇、SAP、共氧化法环氧丙烷、聚醚多元醇、ABS、聚醚多元醇-聚氨酯弹性体、丙烯酸酯橡胶等产品；适度发展苯酚丙酮、双酚A、聚碳酸酯、双酚A-聚碳酸酯/环氧树脂等装置。

——碳四产业链

连云港石化产业基地目前主要的碳四资源已得到利用，化工产业园（扩区部分）炼化项目如果建成，碳四资源将较为丰富，在碳四产业链中可考虑发展的产品主要是依托其他配套资源，如ABS树脂、氢化丁腈橡胶、热塑性弹性体、PBT树脂、TPEE弹性体等。

——碳五/碳九产业链

连云港石化产业基地已建乙烯项目的C5、C9资源已经在基地内进行了利用，化工产业园（扩区部分）炼化项目如果建成，碳五/碳九资源重点建设碳五分离、碳五加氢树脂、ENB、碳九分离、PDCPD等装置。

——芳烃产业链

芳烃产业链中纯苯除配套建设苯乙烯、苯酚/丙酮外，还应重点向下游发展苯酐、间苯二甲酸、间苯二甲胺、间苯二甲腈等装置；对二甲苯重点通过对苯二甲酸向下游聚酯产业链延伸，重点发展PTA、PET、CHDM、PETG等产品。

（2）化工新材料和专用精细化学品产业

——高端聚烯烃

重点发展茂金属聚乙烯、茂金属聚丙烯等高端牌号聚烯烃产品，适当发展光伏级EVA树脂、POE/POP弹性体、超高分子量聚乙烯、环状聚烯烃、聚丁烯-1、EVOH树脂等特种聚烯烃。

——工程塑料和特种工程塑料

重点发展聚碳酸酯、尼龙、热塑性聚酯、ABS树脂等通用工程塑料，适当发展聚酰亚胺、聚醚醚酮、聚砜等特种工程塑料。

——特种橡胶和热塑性弹性体

化工产业园（扩区部分）可根据资源情况，发展特种合成橡胶和热塑性弹性体，如低顺顺丁橡胶、高固丁苯胶乳、溶聚丁苯橡胶、丁戊橡胶、氢化丁腈橡胶、乙丙橡胶、丙烯酸酯橡胶等。

——高性能纤维

重点发展芳纶、碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维等品种（该类项目建议放在临港产业区现有化工园区建设为主）。

——电子化学品

与华东乃至全国集成电路、新型显示等下游制造业充分对接，通过与下游企业协同发展，突破一批对产业发展形成制约的关键材料。可重点布局高纯化学品、湿电子化学品、电子气体、封装材料、膜材料、光刻胶等领域。

——新能源化学品

重点重点推进二氧化碳综合利用制备新能源化学品产业链条建设，以环氧乙（丙）烷、二氧化碳、甲醇为原料，通过CO2与环氧化合物酯交换法生产碳酸二甲酯联产乙二醇及碳酸乙（丙）烯酯、氯代碳酸乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸二乙酯（DEC）等锂电电解液主要溶剂；同时发展隔膜材料以及铝塑膜、粘结剂等辅助材料。

——精细专用化学品

建议重点发展日用化学品领域的表面活性剂、溶剂等；建筑化学品领域的减水剂及单体、水性涂料及其原料、环保粘合剂等；高性能助剂领域的环保塑料助剂、橡胶助剂等；石化化工生产中的高性能催化剂。

（3）绿色低碳产业

通过二氧化碳捕集、清洁电力生产、电解水制绿氢等技术的耦合，可以生产绿色化工产品。根据连云港石化产业基地和化工产业园的需求，建议绿色低碳项目重点发展绿色甲醇、绿色醋酸和绿氨，实现二氧化碳减排，也能深化连云港石化产业基地和化工产业园融合发展。

四、选址报告

4.1国土空间规划相符性分析

4.1.1城镇开发边界分析

通过与《灌云县国土空间规划总体规划（2021-2035）》对接，灌云县临港产业区化工产业园（扩区部分）规划范围内有9.34平方公里用地位于城镇开发边界内，符合上位规划要求，主要位于园区东部，可以作为启动项目及部分中期项目开发建设用地，剩余15.02平方公里用地可作为中远期用地。建议灌云县临港产业区化工产业园（扩区部分）通过合理规划，将项目用地调整到城镇开发边界内，将其调整为合适的用地性质。

4.1.2永久基本农田分析

根据《连云港市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《灌云县国土空间规划总体规划（2021-2035）》用地布局，化工产业园（扩区部分）规划建设范围不涉及生态空间保护区域，不占用基本农田。

4.1.3生态保护红线

化工产业园（扩区部分）不在江苏省国家级生态红线名录范围内，距离最近的生态红线名录为连云港市灌云县古泊善后河饮用水水源保护区，约0.8km。

4.2选址环境合理性分析

从“资源赋存及利用”、“环境资源承载力分析”、“污水排污通道”、“生态安全”、“人群分布”等方面分析，化工产业园（扩区部分）的选址是合理的。

4.3环境准入清单

根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）等文件精神结合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号），本次规划的灌云县临港产业区化工产业园（扩区部分）属于“重点管控单元”，已提出“三线一单”环境管理对策。

4.4区域环境影响

1、园区环境质量现状

环境现状数据参考灌云县2024年生态环境质量状况公报，以及《灌云县临港产业区化工产业园总体发展规划（2021—2030）环境影响报告书》。

（1）大气环境

根据灌云县2024年生态环境质量状况公报，灌云县2024年PM2.5浓度为34.9微克/立方米，同比下降3.6%；空气优良率为81.4%，同比上升3.9个百分点。

根据《环境影响报告书》对“灌西盐场”点位的监测情况，氨、硫化氢、氯化氢、氯气、氟化物、苯、甲苯、甲醇、臭气浓度、非甲烷总烃、VOCs、二甲苯等大气指标均达标或未检查。

（2）地表水环境

根据灌云县2024年生态环境质量状况公报，古泊善后河善后河闸、车轴河四队桥、新沂河北泓桥、盐河新华路桥、东门五图河小南沟桥、五灌河燕尾闸六个国省考断面平均水质均达到Ⅲ类，国省考断面优Ⅲ比例连续四年为100%，全市排名第一。叮当河饮用水源地、伊云湖应急水源地单月水质均达到Ⅲ类水考核目标要求。

根据《环境影响报告书》监测结果，除COD、BOD5、氯化物外，其他各监测因子能满足《地表水环境质量标准》中的相关标准要求。

（3）地下水环境

根据《环境影响报告书》监测结果，氨氮、镉、钠、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数为V类，其他因子属于I~IV类。园区现状条件下地下水环境质量总体较差，地下水水质主要受原生环境影响，该地区靠近黄海，受海水入侵影响，区域浅层地下水几乎为咸水，矿化度较高，含盐量较大，表现为氯化物、总硬度、钠、溶解性总固体指标较高。

（4）声环境

根据灌云县2024年生态环境质量状况公报，灌云县区域环境噪声基本稳定。功能区环境噪声达到标准，道路昼间平均等效声级达到一级标准，城区区域环境噪声昼间平均等效声级为三级。

根据《环境影响报告书》监测结果，各声环境质量测点昼间、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准的要求，区域声环境状况较好。

（5）土壤环境

根据灌云县2024年生态环境质量状况公报，县域土壤环境质量保持良好。

根据《环境影响报告书》监测结果，各监测点所测各项指标均可以满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类标准要求，总铬满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。说明总体土壤环境质量现状良好，能够达到环境质量标准要求。

（6）海洋环境

根据灌云县2024年生态环境质量状况公报，灌云县2024年海洋监测点位水质较好。JSH07006、JSH07007、JSH07013、JSH07015、JSH07016、JSH07019六个点位均达到一类、二类海水，JSH07014点位均值为三类海水，近岸海域考核点位水质优良率为84.7%。

2、规划项目污染物排放总量

根据基础资料，类比同类项目，预估化工产业园（扩区部分）在建及拟建项目新增主要污染物排放量。其中废气主要污染物：颗粒物（530.556）t/a，SO2（1084.56）t/a，NOx（2992.428）t/a，VOCs（2877.588）t/a；废水污染物：废水量（364.172）万t/a，COD（133.032）t/a，NH3-N（5.94）t/a，TN（17.832）t/a，超过现有指标部分将向省环保部门进行申领。

3、污染治理规划

统筹产业发展和生态环境保护的关系，注重污染防治与产业建设同步提升，走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展道路，着力打造生态型绿色产业园区。

4、清洁生产水平评估

园区督促各进区企业提高清洁生产水平，鼓励其进行清洁生产审核。根据清洁生产审核报告以及现场调研情况可知，目前，园区内已建企业清洁生产水平整体较好，清洁生产水平均达到了国内先进水平。

5、环境管理体系建设

园区环境管理的目标是在严格准入源头管控、分类施策精准治理、问题导向系统推进、激励约束机制并重的原则基础上，提高引进企业生产技术水平，加强对企业环境管理，降低污染风险和减少污染排放，推动园区绿色低碳高质量发展。重点是监督区内企业履行相关环保手续并加强环境信息公开，减少区内企业污染物排放，完善区内环境风险防控体系，防范环境风险事故，最大程度地减少园区对周边及区域生态环境的影响，实现社会、经济、环境效益的相统一。

6、资源节约与碳减排

①坚持绿色低碳发展，协同推进减污降碳

②优化调整产业结构，推动绿色低碳转型发展

③推动源头削减、生产全过程控制和提升资源、能源的利用率

④加强园区智慧化建设，提升能源消耗和环境治理的精细化管理水平

⑤探索二氧化碳综合利用

4.5整体性安全风险

1、安全生产风险

化工产业园（扩区部分）个人风险与社会风险均处于可接受范围内，是符合现行国家标准规范要求的。

化工产业园（扩区部分）区域及周边500m范围内，现有连云港北欧农庄生猪养殖有限公司（非劳动密集型企业）、连云港丹育种猪技术有限公司（非劳动密集型企业）、江苏天成集团水产养殖基地（非劳动密集型企业）、盐田等，未来将根据招商计划对现有企业进行逐步清退。扩区范围内无居民入住。

根据园区周边土地规划控制线确定结果，化工产业园（扩区部分）周边土地规划安全控制线图如下：

图4.5-1 园区周边土地安全控制线

2、周边高敏感目标

化工产业园（扩区部分）500m范围内不存在高敏感防护目标、重要防护目标。园区已经制定计划，拟设置环境保护隔离带，以满足化工产业园（扩区部分）建设的基本要求。

3、规划安全防范措施

园区要全面掌握各项目应急救援相关信息，制定总体应急救援预案及专项预案；建立应急物资储备保障制度，建立完善应急物资保障体系；整合区内各项目所配置的压力、温度、液位、泄漏报警等自动化监控措施，构建一体化应急管理信息平台，并依托信息平台，对安全生产状况实施动态监控及预警预报，定期进行安全生产风险分析；建立与周边社区危险性告知和应急联动体系，及时发布预警信息，落实防范和应急处置措施。

4.6地质灾害风险

化工产业园（扩区部分）区域内无活动性断裂，不在地震断层、地质灾害易发区、陷落区，区域稳定性较好。

4.7净空区、全年静风频率分析

化工产业园（扩区部分）距离连云港白塔埠机场68.4km、连云港花果山机场40.8km，不涉及净空区。

4.8区域城乡历史文化资源

经调查，化工产业园（扩区部分）所在区域由黄河泥沙冲击、海水东退形成陆也，为平原、滩涂地。通过档案调查、现场踏勘、人员访谈等方式，扩区地块未见有利用价值的城乡历史文化资源。

五、基础设施建设方案

5.1公共基础设施规划

（1）交通工程

结合化工产业园（扩区部分）对外交通线路、现状道路设施、地形、地貌条件，规划园区内道路分为主干路、次干路、支路三级，主干路形成“一横两纵”的主干交通路网，采用方格网与边界道路相结合的交通骨架，合理划分地块规模。

（2）给水工程

园区近期给水设施依托灌云县临港产业区化工产业园给水设施临港产业区自来水厂；中远期依托拟规划建设的临港产业区供水厂。灌云县拟在临港产业区西侧，新建一处市政供水厂，总规模初定为20万立方米/日。

（3）集中供电

根据化工产业园（扩区部分）内近期规划项目（2025-2035年）建设，需在区内规划建设一座220kV变电站，同时建设三至四座110kV公用变电站。规划220kV变电站两回路220kV进线分别引自500kV徐圩变及盐都变。

中远期需在区内规划建设两座220kV变电站，规模暂定为3×240MVA，同时建设9~10座110kV公用/企业专用变电站。

（4）集中供热

规划在化工产业园（扩区部分）内建设一座热电站，分期建设8台450吨/时高温高压锅炉及配套的背压式汽轮发电机组。

（5）公共管廊

在化工产业园（扩区部分）主要道路旁规划建设区内外管管廊，用以各装置之间、各装置与公用工程及辅助工程之间、公用工程之间的连接，输送蒸汽、工业气体、液体化工物料及建设电力电缆、通信电缆等。物流管廊沿道路绿地建设，同时规划敷设110/10/0.4kV动力线走廊，通信线路走廊。

- 燃气工程

沿园区边界敷设高压天然气管道，满足周边区域的天然气需求，预计高压天然气管道的管径DN200~DN300，预留道路地下管道空间和管位。在园区设环状中压天然气管道，管径规格为DN150~DN200。园区设高中压天然气调压站，由高压天然气管道经过高中压天然气调压站，向中压天然气管道输送天然气，中压天然气管道实现联网供气。

- 防洪工程

园区周边主要防洪（潮）设施为黄海海堤和善后河河堤，应按照至少200年一遇防洪标准建设防洪（潮）堤工程，防洪堤至少高出200年一遇洪（潮）水位0.5米以上。

5.2封闭化管理规划

目前化工产业园（扩区部分）处于初期建设阶段，暂未实施封闭化管理。后期化工园区实行全封闭化管理，专用道路监控、高空瞭望和电子围栏将根据《智慧化工园区建设指南》的要求进行设置，建成后实现全天候、全方位监管。

5.3危险化学品车辆专用停车场规划

化工产业园（扩区部分）规划在G228以南、石化路以东设置一处危险化学品车辆专用停车场，为进入园区的车辆以及等待进入各企业的车辆提供停车服务，有效解决园区内危险化学品运输车辆无序停放引发的安全隐患。危化品运输车辆停车场可根据危险化学品运输车辆风险动态调整危化品专用停车场的布局和建设进度。

5.4应急能力建设规划

化工产业园（扩区部分）可依托园区现有应急力量并进行补充，可根据入驻企业规模进行调整。

（1）应根据自然条件、危险源分布、危险物料特性、危险工艺特点、仓储规模等，结合园区周边应急设施、基础设施和公用工程等依托条件，建立应急救援防护体系，统一协调管理园区及园区内各企业的应急救援力量。

（2）应急救援防护体系应具备识别园区工业灾害、自然灾害等风险因素的能力，包括但不限于：安全应急救援指挥中心、安全应急救援专家库、安全应急救援队及装备、应急救援设施、应急救援物资库、安全应急预案及医疗救护站开展应急救援。

（3）依托园区管理办公室应急救援指挥部。

（4）应急救援设施应统一规划，规划在化工产业园（扩区部分）设置3座消防站。

（5）应统筹规划配备充足的应急物资装备。可通过与邻近单位或园区内企业签订协作协议作为应急救援物资的补充。

（6）应制定总体应急预案及专项预案，至少每2年组织1次生产安全事故应急演练，并加强相关部门的应急救援联动。

（7）应具有应对化学品伤害的医疗救援、职业卫生防护等的能力。园区管委会可与当地医院签订合作协议书，将其作为化工园区医疗救护站。

（8）鼓励园区因地制宜，利用园区内企业现有设施完善应急避难功能，应有利于人员在事故应急状态下的撤离。

5.5化工实训基地建设规划

园区管理办公室将统筹园区现有区域与扩建区域企业管理，完善与徐圩新区应急救援实训基地的委托协议，并督促入驻企业签订委托培训协议，依托徐圩新区应急救援实训基地开展多种培训业务。

5.6固废处置及环境预警体系建设规划

（1）固废处置

推动固体废物源头减量、资源化利用和安全处置。

园区产生的一般工业固废原则上以市场化方式实现安全处置。可优先销售给相应厂家回收并综合利用；无法回收利用的，送至一般固废填埋场进行填埋处置。一般固废综合利用及处置率应达到100%。

危废安全处置率应达到100%，含有贵重金属的废催化剂由生产厂家回收利用，进行综合利用。无法回收利用的废催化剂、废干燥剂、废污泥焚烧后的灰渣等，本身含有或因使用时表面吸附有《国家危险废物名录》中列入的成分，确定为危险废物的，委托有资质的危险废物处置单位进行处理处置。尽量依托园区内部及周边危废焚烧及填埋企业安全处置，减少危险废物的跨行政区域转移。

污水处理厂污泥、浓盐水结晶后的结晶盐应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别。如鉴定为危险废物，则按危险废物进行处理，送有资质的危险废物处置企业进行处置。

生活垃圾收集后统一运往当地市政垃圾填埋场进行处理。

（2）土壤、地下水监测预警

化工园区管理机构将统筹园区现有区域与扩建区域的园区地下水环境监测网建设、化工园区周边土壤和地下水监督性监测、土壤及地下水环境状况调查、风险评估、风险管控或修复等工作；开展园区地下水环境监测。

（3）挥发性有机物管控体系

园区管理办公室将督促新入驻企业定期开展挥发性有机物泄漏检测及修复工作，归档相关材料。

5.7“一企一管”及配套污水处理厂建设规划

化工产业园（扩区部分）内暂无企业，暂无统一污水收集管线及处理设施。

考虑规划园区近期项目对公用工程配套设施需求量较小，因此规划园区近期项目污水处理依托胜科（连云港）水务有限公司污水处理厂。污水厂规划规模4万立方米/日，现状处理能力2万立方米/日，现状实际处理量约1万立方米/日。根据本园区近期预测污废水量约3.1万m3/d，建议在现状基础上适时扩建，以满足本次规划园区近期内项目及临港产业区化工产业园的污水处理需求。

根据园区中远期规划项目污水处理需求，规划建设一座园区污水处理厂，位于园区北边界外的建设用地内，占地约21公顷，并适当预留扩建用地。总规模12万立方米/日，可根据不同流程路线、分模块分期建设。

5.8三级防控等保障体系建设规划

（1）环境风险监管监控体系

园区将利用智慧平台中的重大危险源监控监管能力，协同厂界预警装置、大气预防预警系统、水预防预警系统，构建环境风险监管监控体系。

（2）应急资源保障体系

园区管理办公室将统筹园区现有区域与扩建区域企业管理，进一步摸清园区内和周边的应急物资储备和应急救援队伍情况并建立应急物资和救援队伍档案。与临近单位签订应急救援协议或互救协议。

（3）三级防控体系规划建设

在化工产业园（扩区部分）内共建设2座公共事故应急池，作为园区层面的水污染防控设施，有效应对企业三级防控体系失效或公共区域事故状况。化工产业园两区距离均较近，可考虑将两区公共事故池相连，在极端情况下，将事故池联通使用，有效应对特大事故下的事故废水收集储存。

另外，园区结合临港开发区水系情况，按照风险防范的要求对区域防洪除涝体系进行优化，通过海堤和水闸作为园区的最后一道防线，防止事故废水流入黄海。

5.9信息化平台建设规划

化工产业园（扩区部分）建成后，对园区现有区域与扩建区域企业进行统一管理，依据《智慧化工园区建设规范》（DB32/T4454-2023）、《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》等规范对园区智慧平台进行提档升级，将现有区域数据库与扩建区域数据库进行深度融合，提升各项功能集成度，实现园区“两个片区”安全、应急、环保、能源、封闭化等工作“一张图”管控，做到统一调配、协同发展，提高园区监管智能化水平，有效降低和预防各类突发环境污染事件的发生。

六、园区管理机构设置方案及其管理工作方案

灌云县临港产业区化工产业园（扩区部分）建成后，由灌云县临港产业区化工产业园管理办公室进行统一管理。

2005年11月25日，灌云县人民政府经研究决定组建灌云经济开发区和灌云县临港产业区管委会。2021年12月20日，中共灌云县委机构编制委员会决定将灌云县临港产业区管理委员会更名为灌云县临港产业区管理办公室，正科级编制，为灌云县政府的派出机构，具备安全生产、环境保护、应急救援等方面有效管理能力。

根据《江苏省化工安全环保产业整治提升方案》(苏办〔2019〕96号)、《市委办公室市政府办公室关于印发<连云港市化工产业安全环保整治提升实施方案>的通知》(连委办发〔2019〕96号)精神，为加快推进灌云县临港产业区化工产业园提升改造，进一步强化责任落实和长效管理，推动灌云县临港产业区化工产业园化工产业转型升级和高质量发展，打造全省化工园区建设管理样板，经研究决定，设立灌云县临港产业区化工产业园管理办公室，正科级建制。

灌云县临港产业区化工产业园管理办公室贯彻中央关于化工园区管理工作的方针政策和省委、省政府、连云港市委、市政府和灌云县委、县政府的决策部暑，在履行职责过程中坚持和加强党对化工产业园工作的集中统一领导。灌云县临港产业区化工产业园管理办公室设置6个内设机构：综合科、应急管理科、生态环境科、经济发展科、信息化科（指挥中心）、招商引资科，均为正股级建制。

未来园区将根据企业入驻情况，按照《化工园区安全风险排查治理导则》(应急〔2023〕123号)、《江苏省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》等规范持续补充配备安全监管人员。